PACE

UNIFIED ENDPOINT MANAGEMENT

SOP-001

KIẾN TRÚC TÍCH HỢP ACTIVE DIRECTORY
CHO HỆ SINH THÁI UBUNTU ENTERPRISE

Enterprise Active Directory Integration Architecture

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | PACE-UEM-SOP-001 |
| Phiên bản | 2.0 - Làm lại toàn diện |
| Ngày phát hành | 24/07/2026 |
| Đối tượng | IT Manager, Infrastructure Engineer, Security Engineer |
| Phân loại | PACE Internal Use |
| Thay thế | SOP-001 phiên bản 1.0 |

Tài liệu thiết kế nền tảng và hướng dẫn đánh giá trước triển khai.
Không thực hiện đổi tên domain hoặc join hàng loạt khi chưa hoàn tất các Decision Gate trong tài liệu.

CHƯƠNG 0

# Kiểm soát tài liệu và cách sử dụng

## 0.1 Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Nội dung thay đổi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/07/2026 | Bản khởi tạo ngắn, không đủ mức triển khai | Đã thay thế |
| 2.0 | 24/07/2026 | Làm lại kiến trúc, quyết định namespace, runbook đánh giá, test/rollback và roadmap SOP | Phát hành nội bộ |

## 0.2 Vai trò phê duyệt

| Vai trò | Trách nhiệm | Bằng chứng phê duyệt |
| --- | --- | --- |
| IT Manager | Chủ sở hữu kiến trúc, phê duyệt rủi ro và lịch thay đổi | Biên bản/CAB ticket |
| AD Administrator | Xác nhận health AD, DNS, replication, backup | Checklist ký xác nhận |
| Linux Engineer | Xác nhận thiết kế Ubuntu, SSSD, Ansible và endpoint baseline | Kết quả lab/pilot |
| Security Engineer | Xác nhận network flow, logging, XDR và quyền đặc quyền | Security review |
| Service Owner | Xác nhận ứng dụng phụ thuộc domain/DNS và cửa sổ gián đoạn | Application sign-off |

## 0.3 Quy ước mức độ bắt buộc

| Từ khóa | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| BẮT BUỘC | Điều kiện phải đạt trước khi chuyển Decision Gate. |
| KHUYẾN NGHỊ | Thiết kế nên áp dụng; nếu không áp dụng phải ghi nhận ngoại lệ. |
| TÙY CHỌN | Có thể triển khai theo nhu cầu, license hoặc năng lực vận hành. |
| CẤM | Không được thực hiện trong môi trường Production nếu chưa có phê duyệt đặc biệt. |

Cảnh báo: SOP-001 là tài liệu kiến trúc và pre-flight runbook. Lệnh thay đổi AD, join domain, triển khai Ansible và agent được tách thành SOP-002 đến SOP-010 để kiểm soát change và rollback.

CHƯƠNG MỤC LỤC

# Nội dung tài liệu

| Mục | Tên chương |
| --- | --- |
| 0 | Kiểm soát tài liệu và cách sử dụng |
| 1 | Mục tiêu, phạm vi và kết quả đầu ra |
| 2 | Tóm tắt điều hành và quyết định kiến trúc |
| 3 | Hiện trạng, giả định và dữ liệu cần xác minh |
| 4 | Quyết định namespace: pace.edu.vn hay local.pace |
| 5 | Kiến trúc mục tiêu PACE-UEM |
| 6 | Kiến trúc Identity, Authentication và Authorization |
| 7 | Thiết kế Active Directory logic |
| 8 | Thiết kế DNS, Kerberos và đồng bộ thời gian |
| 9 | Thiết kế mạng, firewall và phân vùng quản trị |
| 10 | Vai trò Ubuntu Management Server |
| 11 | Mô hình quản trị Ubuntu Desktop và triển khai tự động |
| 12 | Kiến trúc tài sản, giám sát và NDR/XDR |
| 13 | Security baseline và kiểm soát đặc quyền |
| 14 | Capacity, Availability, Backup và DR |
| 15 | Runbook đánh giá hiện trạng từng bước |
| 16 | Kế hoạch triển khai theo phase và Decision Gate |
| 17 | Kiểm thử, nghiệm thu và bằng chứng |
| 18 | Rollback, contingency và xử lý sự cố cấp kiến trúc |
| 19 | Risk register và kiểm soát |
| 20 | RACI và mô hình vận hành |
| 21 | Danh mục SOP liên quan |
| A-C | Phụ lục lệnh, tiêu chuẩn tên và checklist |
| R | Tài liệu tham chiếu chính thức |

CHƯƠNG 1

# Mục tiêu, phạm vi và kết quả đầu ra

Định nghĩa chính xác những gì SOP-001 giải quyết và không giải quyết.

## 1.1 Mục tiêu

Đưa ra quyết định có kiểm soát đối với domain namespace hiện tại pace.edu.vn và yêu cầu đổi sang local.pace.

Xác lập kiến trúc đích để Windows AD tiếp tục là nguồn danh tính, trong khi Ubuntu Management Server là control plane quản trị endpoint.

Chuẩn hóa các dependency bắt buộc: DNS, Kerberos, LDAP/Global Catalog, NTP, OU, nhóm, service account, firewall và backup.

Định nghĩa tiêu chí sẵn sàng trước khi triển khai Ubuntu Server/Ubuntu Desktop join domain.

Tạo roadmap SOP chi tiết để Team IT triển khai tuần tự, có pilot, rollback và bằng chứng nghiệm thu.

## 1.2 Phạm vi áp dụng

| Trong phạm vi | Ngoài phạm vi SOP-001 |
| --- | --- |
| Windows Server 2016 DC 192.168.1.239; AD domain pace.edu.vn | Thao tác join Ubuntu production chi tiết |
| Thiết kế Ubuntu Server 24.04 LTS làm UMS01 | Phát triển đầy đủ phần mềm PACE-UEM |
| Ubuntu Desktop 24.04 LTS và Windows 11 Pro còn lại | Thay thế hoàn toàn AD bằng FreeIPA/Samba AD |
| File Server Windows Server 2016 và SMB ACL | Migrate dữ liệu file server |
| Ansible, inventory, Wazuh, Prometheus/Grafana ở mức kiến trúc | Cài đặt từng sản phẩm và tuning production |
| Pre-flight assessment và acceptance gates | Đổi domain in-place |

## 1.3 Kết quả đầu ra bắt buộc

| ID | Deliverable | Định dạng / Bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| D01 | Architecture Decision Record cho domain namespace | Biên bản phê duyệt Option A/B/C |
| D02 | Sơ đồ Logical và Physical Architecture | Sơ đồ trong SOP + file nguồn |
| D03 | AD Health Baseline | Output dcdiag, repadmin, DNS, SYSVOL, time |
| D04 | Dependency Inventory | Ứng dụng, GPO, UNC, certificate, script, service account |
| D05 | Network Flow Matrix | Rule firewall được phê duyệt |
| D06 | Pilot Scope | Danh sách 5-10 thiết bị và người dùng pilot |
| D07 | Rollback Plan | Backup, restore owner, RTO/RPO, exit criteria |
| D08 | SOP Roadmap | SOP-002 đến SOP-014 có owner và thứ tự |

CHƯƠNG 2

# Tóm tắt điều hành và quyết định kiến trúc

Quyết định đề xuất: Giữ nguyên domain pace.edu.vn trong giai đoạn tích hợp Ubuntu; không đổi in-place sang local.pace. Nếu PACE cần namespace mới dài hạn, xây dựng forest mới dưới subdomain đã đăng ký, ưu tiên corp.pace.edu.vn hoặc ad.pace.edu.vn, sau đó migrate theo dự án riêng.

## 2.1 Các quyết định nền tảng

| ADR | Quyết định | Lý do chính | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | Không đổi tên domain in-place | Rủi ro ứng dụng, DNS, GPO, DFS, certificate và tích hợp; rollback phức tạp | Đề xuất phê duyệt |
| ADR-002 | AD vẫn là Identity Source | Giữ một nguồn user/group; Ubuntu dùng SSSD/Kerberos | Đề xuất phê duyệt |
| ADR-003 | UMS01 không phải Domain Controller | Giảm coupling; UMS01 chỉ quản trị, automation, repo, inventory | Đề xuất phê duyệt |
| ADR-004 | Triển khai ring-based | Pilot trước Production, hỗ trợ rollback và đo lỗi | Đề xuất phê duyệt |
| ADR-005 | Bổ sung DC thứ hai và nâng cấp OS | Loại single point of failure và rủi ro WS2016 hết Extended Support 12/01/2027 | Ưu tiên cao |
| ADR-006 | Tách security telemetry khỏi identity path | Wazuh/metrics không được làm gián đoạn đăng nhập domain | Đề xuất phê duyệt |

## 2.2 Mức ưu tiên 90 ngày

| Ưu tiên | Hành động | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| P0 | Backup System State, health check DC/DNS, inventory dependency | Không triển khai trên nền AD không khỏe |
| P0 | Bổ sung DC02 Windows Server 2022/2025 hoặc kế hoạch nâng cấp đã phê duyệt | AD/DNS có dự phòng |
| P1 | Dựng UMS01, hardening, join domain trong lab/pilot | Control plane sẵn sàng |
| P1 | Pilot 5-10 Ubuntu Desktop theo OU riêng | Xác minh authentication/policy/SMB/agent |
| P2 | Zero-touch deployment, Ansible rings, Wazuh/asset integration | Mở rộng có kiểm soát |
| P2 | Quyết định dự án namespace dài hạn | Giữ hoặc migrate sang corp.pace.edu.vn |

## 2.3 Rủi ro vòng đời Windows Server 2016

Windows Server 2016 kết thúc Extended Support vào ngày 12/01/2027. Vì tài liệu được lập tháng 07/2026, PACE chỉ còn khoảng sáu tháng hỗ trợ mở rộng; do đó việc mở rộng phụ thuộc vào một DC 2016 duy nhất là rủi ro kiến trúc và bảo mật. [R6]

CHƯƠNG 3

# Hiện trạng, giả định và dữ liệu cần xác minh

## 3.1 Thông tin đã xác nhận

| Thành phần | Thông tin hiện tại | Đánh giá sơ bộ |
| --- | --- | --- |
| Domain Controller | Windows Server 2016; IP 192.168.1.239 | Cần health check và xác định có DC thứ hai hay không |
| AD DNS namespace | pace.edu.vn | Trùng namespace public có thể yêu cầu split DNS; không đổi vội |
| Ubuntu Management Server | Ubuntu Server 24.04 LTS dự kiến | Sẽ join AD và làm control plane |
| Ubuntu Desktop | Mục tiêu khoảng 90% trong 150 thiết bị | Khoảng 135 endpoint, cần zero-touch và ring deployment |
| Windows 11 Pro | Giữ lại nhóm ngoại lệ | Khoảng 15 endpoint tùy compatibility |
| File Server | Windows Server 2016 | Cần kiểm tra SMB, NTFS ACL, UNC path và lifecycle |

## 3.2 Dữ liệu chưa xác minh - bắt buộc thu thập

| ID | Câu hỏi | Cách xác minh | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| Q01 | Có bao nhiêu DC/GC/DNS? | Get-ADDomainController -Filter * | HA, site discovery |
| Q02 | Forest/domain functional level? | Get-ADForest; Get-ADDomain | Khả năng thêm DC mới |
| Q03 | SYSVOL dùng DFSR hay FRS? | dfsrmig /getglobalstate | Khả năng nâng cấp DC |
| Q04 | Có Exchange/AD CS/ADFS/DFS/NPS/SQL/app bind LDAP? | Inventory + service owner interview | Rủi ro rename/migration |
| Q05 | UPN suffix và email có trùng? | Get-ADForest; Get-ADUser | Trải nghiệm login |
| Q06 | Public DNS pace.edu.vn quản lý ở đâu? | DNS registrar/public resolver | Split-brain DNS |
| Q07 | DHCP cấp DNS/domain suffix nào? | Get-DhcpServerv4OptionValue | Client discovery |
| Q08 | NTP source của PDC Emulator? | w32tm /query /configuration | Kerberos |
| Q09 | CA/certificate có chứa domain hiện tại? | certutil /view + inventory | Namespace migration |
| Q10 | SMB path/script có hard-code pace.edu.vn? | Search GPO/script/config | Dependency rename |

Hình 1 - Hiện trạng logic cần được xác minh

CHƯƠNG 4

# Quyết định namespace: pace.edu.vn hay local.pace

Phần quan trọng nhất trước khi triển khai bất kỳ máy Ubuntu Production nào.

## 4.1 Nguyên tắc đặt tên AD DNS

Microsoft khuyến nghị dùng DNS name dựa trên domain Internet đã đăng ký, thường là subdomain như corp.contoso.com; tránh tên có khả năng xung đột hoặc trở nên lỗi thời. [R1][R2]

AD phụ thuộc chặt vào DNS; thiết kế namespace phải xét cả internal và external DNS. Namespace chồng lấn có thể tạo lỗi phân giải nếu split DNS không đầy đủ. [R3]

Đổi domain là thay đổi có blast radius lớn: DNS, GPO, scripts, SPN, certificate, DFS, NPS, ứng dụng và service account đều có thể phụ thuộc tên cũ.

Ubuntu/SSSD không yêu cầu PACE phải đổi domain. SSSD có thể join trực tiếp pace.edu.vn nếu DNS và time đúng. [R4]

## 4.2 Đánh giá ba phương án

| Tiêu chí | A. Giữ pace.edu.vn | B. Forest mới corp.pace.edu.vn | C. Rename sang local.pace |
| --- | --- | --- | --- |
| Rủi ro triển khai | Thấp nhất | Trung bình/cao nhưng kiểm soát được | Rất cao |
| Tốc độ tích hợp Ubuntu | Nhanh | Chậm hơn do migration | Không phù hợp tiến độ |
| Rollback | Đơn giản | Có coexistence và rollback theo wave | Phức tạp |
| Namespace dài hạn | Cần split DNS tốt | Tốt, theo subdomain đã đăng ký | Không ưu tiên; có thể xung đột tương lai |
| Ứng dụng hiện hữu | Ít thay đổi | Cần migrate từng ứng dụng | Có nguy cơ vỡ đồng loạt |
| Khuyến nghị | CHỌN cho Phase 1 | CHỌN nếu business yêu cầu đổi | LOẠI |

## 4.3 Vì sao không chọn local.pace

Không có lợi ích kỹ thuật nào cho SSSD/Ubuntu so với domain hiện tại.

Nếu hậu tố .pace không thuộc quyền kiểm soát DNS công khai của PACE, có rủi ro namespace collision khi hệ thống kết nối dịch vụ/đối tác trong tương lai.

Prefix “local” không mô tả mục đích tổ chức tốt bằng corp hoặc ad.

In-place rename buộc phải kiểm tra và sửa hàng loạt dependency; chi phí và rủi ro lớn hơn dựng forest mới có migration plan.

Windows Server 2016 đang gần hết hỗ trợ; nên đầu tư vào nâng cấp DC và HA thay vì rename trên nền OS cũ.

Kết luận ADR-001: Phase 1: giữ pace.edu.vn. Nếu đổi dài hạn, thiết kế dự án “New Forest Migration” sang corp.pace.edu.vn; tuyệt đối không coi đây là bước phụ của dự án Ubuntu.

## 4.4 Điều kiện để tiếp tục dùng pace.edu.vn an toàn

| Điều kiện | Thực hiện | Kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Internal DNS authoritative | AD DNS host zone pace.edu.vn và SRV records | dcdiag /test:dns |
| External query forwarding | AD DNS forward unresolved names ra resolver tin cậy | Resolve-DnsName public record |
| Split DNS completeness | Tạo internal record cho dịch vụ public mà client nội bộ cần | Test website, M365, VPN, SMTP |
| DHCP option | Cấp DNS DC và suffix pace.edu.vn | ipconfig /all / resolvectl status |
| No public resolver on domain clients | Không cấu hình 8.8.8.8 trực tiếp trên NIC | Audit Netplan/DHCP |
| Change control | Mọi record thay đổi qua ticket | DNS change log |

## 4.5 Decision Gate DG-01 - Namespace

| Checklist | Pass/Fail | Owner | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 được IT Manager phê duyệt |  | IT Manager | CAB/biên bản |
| Danh sách ứng dụng phụ thuộc domain hoàn tất |  | Service Owners | Dependency register |
| Split DNS test hoàn tất |  | AD/DNS Admin | Test report |
| Kế hoạch nâng cấp DC có timeline |  | IT Manager | Project plan |
| Không có change rename domain trong Phase 1 |  | Change Manager | Change freeze note |

CHƯƠNG 5

# Kiến trúc mục tiêu PACE-UEM

Hình 2 - Kiến trúc mục tiêu: AD là identity plane, UMS01 là management plane

## 5.1 Phân lớp kiến trúc

| Lớp | Thành phần | Chức năng | Nguyên tắc |
| --- | --- | --- | --- |
| Identity plane | DC01/DC02, AD DNS, Kerberos, LDAP/GC | User/group/computer identity, authentication | Phải hoạt động ngay cả khi UMS01 down |
| Management plane | UMS01, Git, Ansible/AWX, APT repo/cache | Config, patch, deployment, inventory | Không lưu domain password trong plaintext |
| Endpoint plane | Ubuntu Desktop/Server, Windows exceptions | Workload người dùng | Baseline đồng nhất, agent bắt buộc |
| Data plane | Windows File Server / SMB | Dữ liệu và ACL | AD group-based access |
| Security plane | Wazuh, Prometheus/Grafana, vulnerability scanner | Telemetry, detection, compliance | Asynchronous; không chặn logon |
| Application plane | PACE-UEM portal/API/PostgreSQL | Asset, health, workflow | Tích hợp qua API và service account tối thiểu |

## 5.2 Nguyên tắc fail-safe

Mất UMS01: user vẫn đăng nhập domain nếu DC/DNS hoạt động và endpoint có network; management job tạm dừng.

Mất Wazuh/Grafana/UEM: endpoint tiếp tục làm việc; telemetry được queue/cache theo khả năng agent.

Mất DC01 nhưng có DC02: DNS/Kerberos/LDAP failover qua SRV/site discovery.

Mất toàn bộ DC khi user đã từng login: SSSD offline cache có thể cho phép đăng nhập theo policy; không xem đây là HA thay cho DC.

Mất file server: không được ảnh hưởng logon; drive mount phải có timeout và không block session.

## 5.3 Sizing sơ bộ cho 150 thiết bị

| Thành phần | Minimum pilot | Khuyến nghị production | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| DC01/DC02 | 2 vCPU, 8 GB RAM | 4 vCPU, 8-16 GB RAM mỗi DC | Theo tải DNS/LDAP và dịch vụ kèm theo |
| UMS01 | 4 vCPU, 8 GB, 150 GB | 8 vCPU, 16 GB, 300-500 GB SSD | Repo/log/inventory tăng dung lượng |
| Wazuh stack | 8 vCPU, 16 GB, 500 GB | Tách manager/indexer; 16-32 GB RAM | Sizing theo EPS và retention |
| Prometheus/Grafana | 4 vCPU, 8 GB, 200 GB | 8 vCPU, 16 GB, 500 GB | 15-30 ngày raw metrics |
| PACE-UEM DB/API | 4 vCPU, 8 GB, 100 GB | 8 vCPU, 16 GB, 250 GB | HA sau giai đoạn MVP |
| APT cache/repo | Có thể chung UMS01 | 500 GB-1 TB tùy mirror | Không mirror toàn bộ Ubuntu nếu không cần |

CHƯƠNG 6

# Kiến trúc Identity, Authentication và Authorization

Hình 3 - Luồng đăng nhập domain trên Ubuntu

## 6.1 Chuỗi xử lý đăng nhập

PAM nhận yêu cầu từ GDM hoặc SSH.

SSSD xác định domain và dùng DNS SRV để tìm DC phù hợp.

Kerberos xác thực credential và cấp ticket nếu hợp lệ.

SSSD đọc identity/group/SID qua AD provider và ánh xạ UID/GID.

Access control kiểm tra GPO/realm permit/group policy theo cấu hình.

PAM tạo home directory nếu là lần đăng nhập đầu.

Sudo/access policy dùng AD group; auditd/journald/Wazuh ghi nhận sự kiện.

## 6.2 Quyết định identity mapping

| Phương án | Mô tả | Ưu điểm | Rủi ro | PACE chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatic SID mapping | SSSD tự ánh xạ SID sang UID/GID | Không cần POSIX attributes; triển khai nhanh | Phải giữ algorithm/config nhất quán | Mặc định cho Phase 1 |
| POSIX attributes in AD | Dùng uidNumber/gidNumber | Kiểm soát ID tuyệt đối | Tốn quản trị schema/data; dễ trùng | Chỉ dùng khi có NFS/POSIX requirement |
| FreeIPA trust | Linux identity riêng, trust AD | Policy Linux mạnh | Thêm nền tảng và vận hành | Đánh giá ở Phase 3 |

## 6.3 Chuẩn tên đăng nhập

| Ngữ cảnh | Chuẩn đề xuất | Ví dụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| UPN chuẩn | user@pace.edu.vn | nhan.nguyen@pace.edu.vn | Ưu tiên đồng nhất với M365 nếu phù hợp |
| Short name trên Ubuntu | user | nhan.nguyen | Chỉ bật sau khi kiểm tra collision local/domain |
| SSH admin | user@host hoặc UPN tùy cấu hình | ssh nhan.nguyen@ums01 | Tài liệu SOP-004 quy định cụ thể |
| Service account | svc_<system>_<purpose> | svc_uem_ldap | Không interactive logon |

CHƯƠNG 7

# Thiết kế Active Directory logic

## 7.1 Cấu trúc OU đề xuất

# Logical OU tree
OU=PACE
├── OU=Servers
│   ├── OU=Windows
│   └── OU=Ubuntu
│       ├── OU=Management
│       └── OU=Infrastructure
├── OU=Workstations
│   ├── OU=Windows11
│   └── OU=Ubuntu
│       ├── OU=Pilot
│       ├── OU=Production
│       └── OU=Quarantine
├── OU=Groups
│   ├── OU=Role
│   ├── OU=Resource
│   └── OU=Deployment
├── OU=Service Accounts
└── OU=Disabled Objects

## 7.2 Nhóm bảo mật chuẩn

| Group | Scope/Type | Mục đích | Membership owner |
| --- | --- | --- | --- |
| GG-Linux-Users | Global / Security | Cho phép login Ubuntu chuẩn | IT + HR process |
| GG-Linux-Admins | Global / Security | Quyền sudo quản trị | IT Manager |
| GG-Linux-Helpdesk | Global / Security | Hỗ trợ giới hạn | Service Desk Lead |
| GG-Ubuntu-Pilot | Global / Security | Nhóm user/endpoint pilot | Project Lead |
| GG-Ubuntu-Prod | Global / Security | Nhóm production | Endpoint Ops |
| GG-Ubuntu-Quarantine | Global / Security | Cô lập endpoint không compliant | Security Ops |
| DL-FS-Dept-RW | Domain Local / Security | Quyền SMB theo phòng ban | Data Owner |
| GG-Ansible-Operators | Global / Security | Được chạy job automation | Automation Owner |

## 7.3 Service account và nguyên tắc least privilege

| Tài khoản | Chức năng | Quyền tối thiểu | Không được phép |
| --- | --- | --- | --- |
| svc_ad_join | Join machine vào OU Ubuntu | Create/Delete computer object trong OU chỉ định; validated write DNS/SPN | Domain Admin, interactive logon |
| svc_ansible | Automation control | SSH/sudo theo endpoint role; đọc inventory | LDAP write, domain join |
| svc_uem_ldap | UEM directory sync | LDAP read user/group theo base DN | Password reset, write AD |
| svc_wazuh | Agent enrollment/API | Quyền trên Wazuh; không cần AD admin | Domain Admin |
| svc_backup | Backup jobs | Read/backup right theo target | Interactive desktop logon |

## 7.4 Delegation model

Tạo OU riêng cho Ubuntu; ủy quyền join computer object vào OU này, không join vào mặc định CN=Computers.

Tách quyền “join machine” khỏi quyền “quản trị user/group”.

Sử dụng group làm principal ủy quyền; không gán trực tiếp cho cá nhân.

Ghi log và review membership nhóm đặc quyền tối thiểu hàng quý.

Tài khoản service có mô tả, owner, expiry/review date và vault rotation.

## 7.5 Checklist triển khai delegation cho tài khoản join domain

Tạo nhóm GG-AD-Join-Ubuntu và chỉ thêm service account svc_ad_join; không thêm người dùng thường.

Trong Active Directory Users and Computers, bật Advanced Features và chạy Delegate Control trên OU Ubuntu.

Chỉ cấp Create/Delete Computer objects, Reset Password, Read/Write Account Restrictions và validated write cho DNS host name/SPN trong đúng OU.

Áp GPO/Local Security Policy để deny interactive logon và deny RDP cho service account; cho phép dùng qua quy trình automation đã phê duyệt.

Ghi lại ACL trước và sau thay đổi; kiểm thử tạo/xóa computer object trong LAB OU, sau đó thu hồi đối tượng test.

Review quyền bằng dsacls và membership định kỳ; mọi thay đổi phải có change ticket.

# PowerShell - xác minh OU, ACL và membership
# Read-only evidence từ máy quản trị AD
$ou = "OU=Ubuntu,OU=Workstations,OU=PACE,DC=pace,DC=edu,DC=vn"
Get-ADOrganizationalUnit -Identity $ou -Properties ProtectedFromAccidentalDeletion |
  Format-List DistinguishedName,ProtectedFromAccidentalDeletion

dsacls $ou
Get-ADGroupMember "GG-AD-Join-Ubuntu" | Select Name,SamAccountName,ObjectClass

| Bằng chứng | Tiêu chí Pass | Owner |
| --- | --- | --- |
| Ảnh/Export Delegate Control | Chỉ đúng OU Ubuntu và đúng quyền cần thiết | AD Administrator |
| dsacls output | Không có Full Control/GenericAll ngoài nhóm được phê duyệt | Security Reviewer |
| Computer object test | Tạo, join, reset và remove thành công trong LAB OU | Linux + AD |
| Service-account policy | Interactive/RDP logon bị từ chối; secret nằm trong vault | Security Ops |

CHƯƠNG 8

# Thiết kế DNS, Kerberos và đồng bộ thời gian

## 8.1 DNS là dependency số một

Ubuntu phải dùng AD DNS làm resolver chính; không đặt public DNS trực tiếp trên interface.

AD DNS phải có SRV records cho _ldap._tcp, _kerberos._tcp và site-specific records.

Forwarder trên AD DNS xử lý external names; split DNS xử lý record public cần truy cập nội bộ.

Tạo A/PTR cho UMS01 và các server; endpoint desktop có thể dùng secure dynamic update theo policy.

## 8.2 Bản ghi và kiểm tra chuẩn

| Kiểm tra | Lệnh Linux | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| Resolver chính | resolvectl status | DNS Servers: 192.168.1.239 và DC02 khi có |
| Domain A record | dig pace.edu.vn | Trả lời theo thiết kế split DNS |
| LDAP SRV | dig _ldap._tcp.pace.edu.vn SRV | Danh sách DC và port 389 |
| Kerberos SRV | dig _kerberos._tcp.pace.edu.vn SRV | Danh sách KDC và port 88 |
| Reverse DNS | dig -x 192.168.1.239 | PTR về FQDN DC |
| Realm discovery | realm -v discover pace.edu.vn | server-software: active-directory |

## 8.3 Kerberos time requirement

Kerberos nhạy với clock skew. Thiết kế yêu cầu PDC Emulator đồng bộ nguồn NTP tin cậy; DC khác đồng bộ theo domain hierarchy; Ubuntu Server/Desktop đồng bộ với DC hoặc nguồn enterprise được phê duyệt. Tránh để client dùng nguồn thời gian không nhất quán.

# Time validation commands
# Windows - kiểm tra PDC và time source
netdom query fsmo
w32tm /query /source
w32tm /query /configuration
w32tm /monitor

# Ubuntu - kiểm tra time
 timedatectl status
 chronyc sources -v
 date -u

## 8.4 Thiết kế NTP

| Node | Nguồn thời gian | Failover | Monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| PDC Emulator | NTP public/enterprise được phê duyệt | Nguồn thứ hai | W32Time event + offset |
| DC khác | Domain hierarchy/PDC | DC hierarchy | w32tm /monitor |
| UMS01 | DC01/DC02 hoặc enterprise NTP | DC còn lại | chrony tracking |
| Ubuntu Desktop | DC01/DC02 qua DHCP/config | DC còn lại | Ansible compliance check |

CHƯƠNG 9

# Thiết kế mạng, firewall và phân vùng quản trị

## 9.1 Network zones đề xuất

| Zone | Ví dụ | Tài sản | Policy |
| --- | --- | --- | --- |
| Identity Services | Server VLAN | DC01/DC02/DNS | Chỉ mở AD flows, quản trị từ Admin VLAN |
| Management | Management VLAN | UMS01, Wazuh, Grafana, UEM | Không mở trực tiếp từ user VLAN |
| Corporate Endpoint | Staff VLAN | Ubuntu/Windows clients | Được tới DC, file server, UMS services cần thiết |
| Quarantine | Quarantine VLAN | Endpoint non-compliant | Chỉ tới remediation services |
| Admin | IT Admin VLAN/VPN | Máy quản trị | SSH/RDP/HTTPS tới server theo MFA/VPN |

## 9.2 AD network flow matrix

| Nguồn | Đích | Port/Protocol | Dịch vụ | Bắt buộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubuntu client/UMS | AD DNS | 53 TCP/UDP | DNS | Có |
| Ubuntu client/UMS | DC/KDC | 88 TCP/UDP | Kerberos | Có |
| Ubuntu client/UMS | DC | 389 TCP/UDP | LDAP/CLDAP | Có |
| Ubuntu client/UMS | DC | 445 TCP | SMB/SYSVOL/join operations | Có theo join/GPO |
| Ubuntu client/UMS | DC | 464 TCP/UDP | Kerberos password change | Có |
| Ubuntu client/UMS | GC | 3268 TCP | Global Catalog | Khuyến nghị |
| Ubuntu client/UMS | LDAPS/GC SSL | 636/3269 TCP | TLS LDAP | Theo ứng dụng |
| Ubuntu/servers | NTP source | 123 UDP | NTP | Có |
| Admin VLAN | UMS01 | 22 TCP | SSH | Có, hạn chế nguồn |
| UMS01 | Ubuntu clients | 22 TCP | Ansible SSH | Có |
| Ubuntu clients | Wazuh stack | 1514/1515 TCP (theo design) | Agent events/enrollment | Có khi triển khai |
| Prometheus | Ubuntu clients | 9100 TCP | Node exporter | Có; chỉ từ monitoring |

Lưu ý: Microsoft AD còn dùng RPC 135 và dynamic RPC 49152-65535 cho một số tác vụ quản trị/trust. Không mở dải này giữa mọi endpoint và DC nếu use case không yêu cầu; xác nhận theo flow thực tế và tài liệu Microsoft. [R5]

## 9.3 Nguyên tắc firewall

Default deny giữa VLAN; mở theo source, destination, service và owner cụ thể.

Không expose SSH, Cockpit, Grafana, Wazuh dashboard hoặc UEM ra Internet trực tiếp.

Truy cập quản trị từ VPN/Admin VLAN; áp dụng MFA ở lớp VPN/identity phù hợp.

Log accept/deny cho flow quan trọng; giữ evidence trong giai đoạn pilot.

Không cho endpoint user kết nối PostgreSQL/Redis/RabbitMQ trực tiếp.

CHƯƠNG 10

# Vai trò Ubuntu Management Server

## 10.1 UMS01 làm gì và không làm gì

| UMS01 làm | UMS01 không làm |
| --- | --- |
| Ansible control node, Git working copy, job orchestration | Không thay thế Domain Controller/KDC/LDAP authoritative |
| APT cache/repository chọn lọc | Không trở thành Internet gateway |
| Inventory collector/API integration | Không giữ mật khẩu Domain Admin |
| SSH bastion có kiểm soát nếu được phê duyệt | Không cho user thông thường đăng nhập interactive |
| Cockpit/AWX tùy giai đoạn | Không gộp tất cả Wazuh indexer/DB production nếu sizing không đủ |

## 10.2 Baseline UMS01

| Hạng mục | Chuẩn |
| --- | --- |
| OS | Ubuntu Server 24.04 LTS, minimal packages |
| Hostname/FQDN | ums01.pace.edu.vn |
| IP | Static; ví dụ 192.168.1.31/24, xác nhận IPAM |
| DNS | DC01 + DC02; không dùng public DNS trực tiếp |
| Time | chrony tới domain/enterprise NTP |
| Disk | LVM; tách /var/log hoặc quota nếu lưu log/repo lớn |
| SSH | Key-based, allow group, root login disabled, source restricted |
| Firewall | UFW/nftables default deny inbound |
| Encryption | LUKS khi phù hợp vật lý/VM threat model |
| Backup | Config, Git, inventory, vault metadata; không backup secret plaintext |
| Monitoring | Wazuh agent + node exporter + service health |
| Patch | Monthly ring; critical security theo emergency process |

## 10.3 Directory chuẩn

# UMS01 filesystem standard
/srv/pace-uem/
├── ansible/
│   ├── inventories/{lab,pilot,production}/
│   ├── group_vars/
│   ├── roles/
│   └── playbooks/
├── scripts/
├── artifacts/
├── logs/
├── packages/
└── backups/

/etc/pace-uem/
├── environment.conf
├── endpoints.conf
└── policy.d/

## 10.4 Ownership và quyền trên UMS01

| Path/Service | Owner:Group | Mode/Access | Nguyên tắc |
| --- | --- | --- | --- |
| /srv/pace-uem/ansible | root:gg-ansible-operators | 2770; Git-controlled | Không lưu secret plaintext |
| /srv/pace-uem/artifacts | root:pace-uem-audit | 2750; append theo job | Giữ evidence theo retention |
| /srv/pace-uem/packages | root:apt-repo-admins | 2755; client read-only | Package phải được approve/hash |
| /etc/pace-uem | root:root | 0750; file secret 0600 | Backup mã hóa |
| SSH service | root | Admin VLAN + allow group | Không password login sau bootstrap |
| Cockpit/AWX (nếu dùng) | Service account riêng | HTTPS, restricted source | Không expose Internet |

## 10.5 Pre-flight hardening cho UMS01

# Ubuntu - baseline validation trước khi cài control-plane services
# Identity, network và time
hostnamectl
ip -br address
ip route
resolvectl status
timedatectl status
chronyc tracking || true

# Service exposure và firewall
sudo ss -tulpn
sudo ufw status verbose
sudo sshd -T | egrep "permitrootlogin|passwordauthentication|pubkeyauthentication|allowgroups"

# Filesystem và patch state
findmnt
lsblk -f
sudo apt update
apt list --upgradable 2>/dev/null
sudo systemctl --failed
sudo journalctl -p err -b --no-pager

| Check | Pass | Blocker |
| --- | --- | --- |
| DNS/time | SRV lookup đúng; offset trong ngưỡng Kerberos | Public DNS trên NIC hoặc clock skew |
| SSH | Root disabled; admin source restricted; key works | Password/root login mở rộng |
| Firewall | Default deny inbound; chỉ port phê duyệt | Management service exposed user VLAN/Internet |
| Packages | Không lỗi apt; security update plan rõ | Repository lỗi hoặc package nguồn không kiểm soát |
| System health | Không failed service/disk warning | Filesystem, SMART, kernel hoặc service critical |

CHƯƠNG 11

# Mô hình quản trị Ubuntu Desktop và triển khai tự động

Hình 4 - Luồng thay đổi theo Git, phê duyệt, pilot và production rings

## 11.1 Deployment rings

| Ring | Quy mô | Mục đích | Thời gian quan sát | Exit criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAB | 2-3 VM/máy test | Kiểm thử script/playbook | 1-2 ngày | Không lỗi chức năng cơ bản |
| PILOT-A | 5 endpoint IT | Kiểm thử domain/login/policy/agent | 3-5 ngày | 100% login; không Sev-1/2 |
| PILOT-B | 5-10 user đại diện BU | Compatibility ứng dụng/peripheral | 5-10 ngày | Sign-off BU; rollback test pass |
| PROD-1 | 10-20% fleet | Wave đầu production | 5 ngày | Error rate dưới ngưỡng |
| PROD-N | Theo BU/tầng | Mở rộng tuần tự | 2-5 ngày/wave | KPI đạt và support capacity đủ |

## 11.2 Zero-touch sequence

PXE/iPXE hoặc USB bootstrap vào Ubuntu Autoinstall.

Cloud-init/Subiquity đặt partition, package, local break-glass account và SSH trust.

Gán hostname từ inventory/IPAM hoặc serial mapping.

Đăng ký endpoint với UMS01/PACE-UEM bằng enrollment token một lần.

Join AD vào OU Pilot/Production bằng account được ủy quyền hoặc one-time password.

Ansible áp baseline, software catalog, certificate, mount, agent và policy.

Wazuh/UEM/monitoring xác nhận heartbeat và compliance.

Chỉ chuyển trạng thái Ready sau acceptance checks tự động.

## 11.3 Nguyên tắc idempotency và rollback

Mọi playbook phải chạy lại không tạo sai lệch ngoài ý muốn.

Mỗi role có check mode/lint và version tag.

Không rollout package major upgrade chung với thay đổi identity.

Inventory phải phân biệt lab/pilot/prod và không dùng wildcard nguy hiểm.

Rollback ưu tiên restore config/package version; rebuild endpoint là phương án chuẩn nếu drift nghiêm trọng.

CHƯƠNG 12

# Kiến trúc tài sản, giám sát và NDR/XDR

Hình 5 - Tách luồng security, resource metrics và asset inventory

## 12.1 Phạm vi dữ liệu endpoint

| Nhóm dữ liệu | Ví dụ | Chu kỳ | Nơi lưu |
| --- | --- | --- | --- |
| Asset identity | Serial, UUID, hostname, model, owner, department | Khi đổi + daily reconcile | PACE-UEM PostgreSQL |
| Software | Package, version, license tag | Daily / on change | PACE-UEM |
| Resource | CPU, RAM, disk, load, temperature | 15-60 giây | Prometheus TSDB |
| Security event | Auth, sudo, FIM, malware, rootcheck | Near real time | Wazuh indexer |
| Vulnerability | OS/package CVE, severity, remediation | Daily/weekly | Wazuh/UEM |
| Health | Agent state, patch age, disk SMART, service state | 1-5 phút | UEM/Grafana |
| Network/NDR | Flow/IDS alert tại network sensor | Near real time | Suricata/Zeek/Wazuh |

## 12.2 Phân biệt EDR/XDR và NDR

| Khái niệm | Nguồn | Giá trị | Giới hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| Endpoint/XDR | Agent, audit, FIM, process, package | Thấy hoạt động bên trong host | Phụ thuộc agent và policy |
| NDR | Network TAP/SPAN/firewall/IDS sensor | Thấy east-west/north-south traffic | Không thay thế endpoint context |
| Resource monitoring | Node exporter/service probes | Sức khỏe và capacity | Không phải security detection |
| Asset/UEM | Inventory + workflow | Owner, lifecycle, compliance | Không thay thế SIEM/XDR |

## 12.3 Kiến trúc đề xuất theo phase

| Phase | Giải pháp | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| 1 | GLPI/FusionInventory hoặc PACE-UEM MVP + Wazuh + Prometheus | Có inventory, vulnerability, resource và alert cơ bản |
| 2 | PACE-UEM API/agent tích hợp AD group/OU và Ansible job | Workflow asset + deployment + compliance |
| 3 | NDR sensor Suricata/Zeek tại core/edge + correlation Wazuh | Phát hiện network behavior và lateral movement |
| 4 | Automation response có phê duyệt: quarantine VLAN, disable account, isolate host | SOAR có guardrail |

## 12.4 Retention, severity và tuyến xử lý cảnh báo

| Nguồn | Retention khởi điểm | Sev-1/2 trigger | Tuyến xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Wazuh security events | 90 ngày searchable; archive theo policy | Malware, privilege escalation, critical FIM/auth anomaly | Security Ops -> Incident Commander |
| Prometheus metrics | 30-90 ngày tùy capacity | Disk full, service outage, sustained resource saturation | Linux Ops -> Service Owner |
| PACE-UEM inventory | Theo vòng đời tài sản + audit requirement | Agent mất heartbeat, encryption/patch non-compliant | Endpoint Ops -> BU owner |
| NDR sensor | 30-90 ngày metadata; PCAP chọn lọc | C2, lateral movement, scan/exfiltration pattern | Security Ops + Network |
| Automation/job logs | Tối thiểu 12 tháng cho production changes | Mass failure, unauthorized job, rollback trigger | Automation Owner + Change Manager |

Alert phải gắn asset ID, hostname, owner/BU, severity, first/last seen và runbook link.

Không tự động disable account hoặc quarantine endpoint Production nếu chưa có guardrail, approval và đường rollback.

Monitor riêng trạng thái agent; “không có alert” không đồng nghĩa endpoint khỏe nếu agent offline.

Định kỳ đo false-positive rate, mean-time-to-acknowledge và mean-time-to-remediate.

CHƯƠNG 13

# Security baseline và kiểm soát đặc quyền

## 13.1 Baseline bắt buộc cho Ubuntu endpoint

| Control | Yêu cầu | Bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| Local accounts | Chỉ break-glass được quản lý; user dùng AD | /etc/passwd audit + vault record |
| Disk encryption | LUKS cho laptop và endpoint có dữ liệu nhạy cảm | Encryption status |
| Secure Boot/TPM | Bật khi hardware hỗ trợ và không xung đột driver | Inventory compliance |
| SSH | Tắt root login; key-based admin; allow group; source restriction | sshd -T + firewall |
| Sudo | AD group -> sudo rule tối thiểu; log command | sudoers + audit logs |
| Firewall | Default deny inbound; chỉ agent/service cần thiết | ufw status verbose |
| Patch | Security patch SLA theo severity | Patch dashboard |
| Audit | auditd/journald forwarding, auth/sudo/FIM | Wazuh events |
| USB | Policy theo nhóm/risk; log attach | udev/USBGuard nếu áp dụng |
| Browser/app | Managed policy, approved catalog | Ansible compliance |

## 13.2 Privileged Access Model

Tài khoản người dùng thường tách khỏi tài khoản quản trị khi có thể.

Admin vào UMS01 từ Admin VLAN/VPN, sau đó automation tới endpoint; tránh SSH ngang hàng từ máy cá nhân.

Không chia sẻ private key; key có passphrase và vòng đời/rotation.

Break-glass account được vault, kiểm tra định kỳ, cảnh báo khi sử dụng.

Mọi thay đổi production thông qua Git commit, review và job log.

## 13.3 Access matrix

| Role | UMS01 SSH | Ansible run | Endpoint sudo | Wazuh/UEM dashboard | AD admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT Manager | Approve/limited | Approve | Không mặc định | Admin/read | Không mặc định |
| Linux Admin | Có | Có theo scope | Có theo group | Read/operator | Không |
| Helpdesk | Không hoặc restricted | Job template hạn chế | Lệnh hỗ trợ giới hạn | Read | Không |
| Security Ops | Không mặc định | Response template có approval | Không thường xuyên | Admin security | Không |
| Domain Admin | Chỉ break/fix | Không mặc định | Không mặc định | Không mặc định | Có |

CHƯƠNG 14

# Capacity, Availability, Backup và Disaster Recovery

## 14.1 Availability target

| Dịch vụ | Mục tiêu | Thiết kế tối thiểu | Ảnh hưởng khi down |
| --- | --- | --- | --- |
| AD/DNS | Tier 0, uptime cao | Tối thiểu 2 DC/DNS, backup System State | Không login mới/domain lookup |
| File Server | Business critical | Backup + restore test; HA theo nhu cầu | Không truy cập dữ liệu |
| UMS01 | Management critical | VM backup + Git + config restore | Không rollout/patch; user vẫn làm việc |
| Wazuh | Security critical | Backup config/index policy; queue agent | Mất visibility tạm thời |
| Prometheus/Grafana | Operational | Backup dashboard/config; TSDB retention | Mất metrics |
| PACE-UEM | Operational | DB backup + API config | Mất asset workflow |

## 14.2 Backup matrix

| Hệ thống | Backup | Tần suất | RPO | Restore test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domain Controller | System State + VM-aware backup theo chuẩn AD | Daily | 24h hoặc tốt hơn | Quarterly isolated restore |
| DNS/GPO | AD-integrated + GPO backup/export | Weekly + trước change | 7d/Pre-change | Semiannual |
| UMS01 | Config, Git, inventory, certificates, package manifest | Daily | 24h | Quarterly rebuild |
| Wazuh | Config, keys, index snapshot theo retention | Daily/weekly | 24h | Quarterly |
| PACE-UEM DB | PostgreSQL full + WAL nếu cần | Daily + incremental | 1-24h | Monthly restore |
| Endpoint | User data ưu tiên OneDrive/File Server; không backup OS image từng máy | Continuous/scheduled | Theo data class | Sample test |

## 14.3 RTO/RPO đề xuất

| Service | RTO | RPO | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| AD/DNS | 4 giờ | 24 giờ hoặc tốt hơn | Infrastructure |
| File Server | 4-8 giờ | 4-24 giờ | Infrastructure/Data Owner |
| UMS01 | 8 giờ | 24 giờ | Linux Ops |
| Wazuh | 8-24 giờ | 24 giờ | Security Ops |
| PACE-UEM | 8-24 giờ | 24 giờ | Application Owner |

## 14.4 Quy trình diễn tập khôi phục

Chọn kịch bản và scope: mất UMS01, mất Wazuh manager, lỗi PACE-UEM DB hoặc DC isolated restore.

Xác nhận backup set, checksum, encryption key, credentials và môi trường recovery cô lập.

Khôi phục theo runbook; ghi thời điểm bắt đầu, từng milestone, lỗi và workaround.

Kiểm tra chức năng: DNS/Kerberos, SSH/Ansible, agent heartbeat, dashboard, API và dữ liệu inventory.

Đo RTO/RPO thực tế so với mục tiêu; ghi gap và corrective action có owner/date.

Xóa môi trường test an toàn và cập nhật runbook/CMDB sau diễn tập.

| Kịch bản | Acceptance checks | Tần suất |
| --- | --- | --- |
| DC System State isolated restore | AD database mounts; SYSVOL/NETLOGON; DNS; test auth; không nối nhầm Production | Ít nhất hằng năm |
| UMS01 rebuild | Dựng VM sạch, restore Git/config, SSH/Ansible pilot hoạt động | Hằng quý |
| Wazuh recovery | Manager/indexer/API hoạt động; agent reconnect; alert test ghi nhận | 6 tháng/lần |
| PACE-UEM DB restore | Schema/data/API/login/report đúng; point-in-time đạt RPO | Hằng quý |
| File Server sample restore | ACL/owner/timestamp và checksum dữ liệu đúng | Hằng quý |

Cấm: Không thực hiện thử nghiệm restore AD bằng snapshot/clone tùy tiện trong mạng Production. Dùng quy trình backup hỗ trợ AD và môi trường isolated có kiểm soát.

CHƯƠNG 15

# Runbook đánh giá hiện trạng từng bước

Thực hiện read-only trước khi thay đổi bất kỳ cấu hình Production nào.

## 15.1 Bước 1 - Thu thập thông tin forest/domain

# PowerShell - chạy bằng quyền đọc AD
Import-Module ActiveDirectory
Get-ADForest | Format-List Name,RootDomain,ForestMode,Domains,GlobalCatalogs,SchemaMaster,DomainNamingMaster
Get-ADDomain | Format-List DNSRoot,NetBIOSName,DomainMode,PDCEmulator,RIDMaster,InfrastructureMaster
Get-ADDomainController -Filter * | Select HostName,IPv4Address,Site,OperatingSystem,IsGlobalCatalog
netdom query fsmo

| Điều kiện Pass | Điều kiện Fail/Action |
| --- | --- |
| Forest/domain mode được ghi nhận; FSMO owner reachable | FSMO owner unreachable -> dừng |
| Có ít nhất một GC hoạt động; khuyến nghị hai DC | Chỉ một DC -> ghi rủi ro P0 và lập kế hoạch DC02 |
| Không có DC unsupported/unknown | DC lỗi/obsolete -> remediation trước |

## 15.2 Bước 2 - Health và replication

# Command Prompt/PowerShell elevated
mkdir C:\PACE-UEM-Assessment
cd C:\PACE-UEM-Assessment

dcdiag /e /v /c /f:dcdiag-full.txt
dcdiag /test:dns /v /f:dcdiag-dns.txt
repadmin /replsummary > repadmin-summary.txt
repadmin /showrepl * /csv > repadmin-showrepl.csv
repadmin /queue > repadmin-queue.txt

dfsrmig /getglobalstate
dfsrmig /getmigrationstate

Stop condition: Bất kỳ lỗi replication, SYSVOL/NETLOGON share thiếu, DNS critical hoặc time skew phải được khắc phục trước DG-02.

## 15.3 Bước 3 - DNS

# PowerShell
Get-DnsServerZone
Get-DnsServerForwarder
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "pace.edu.vn" -RRType SRV
Resolve-DnsName -Type SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.pace.edu.vn
Resolve-DnsName -Type SRV _kerberos._tcp.pace.edu.vn
Resolve-DnsName 192.168.1.239 -Type PTR
ipconfig /all

| Test | Pass |
| --- | --- |
| _ldap._tcp SRV | Trả về DC FQDN và port 389 |
| _kerberos._tcp SRV | Trả về KDC và port 88 |
| PTR DC | Trả về FQDN đúng |
| Forwarder | Resolve external name thành công |
| Client DNS | Chỉ trỏ DC/DNS nội bộ |

## 15.4 Bước 4 - Time/Kerberos

# Time and Kerberos validation
w32tm /query /source
w32tm /query /status
w32tm /query /configuration
w32tm /monitor

# Từ một Ubuntu test host
sudo apt install -y krb5-user dnsutils
kinit test.user@PACE.EDU.VN
klist
kvno host/<dc-fqdn>

## 15.5 Bước 5 - Dependency discovery

| Nguồn | Cần tìm | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| GPO | UNC path, script, registry/domain literal | Backup-GPO + search XML/report |
| File Server | DFS namespace, share ACL, hard-coded FQDN | Get-SmbShare; Get-SmbShareAccess; DFS tools |
| Certificates | Subject/SAN/CRL/AIA chứa domain | certutil + CA inventory |
| Scheduled tasks/services | Domain service accounts | Get-ScheduledTask; Win32_Service |
| Applications | LDAP bind base, UPN, SPN, connection strings | Interview + config scan |
| M365/Entra Connect | UPN suffix, sync scope | Entra Connect config review |
| Network appliances | RADIUS/LDAP/DNS realm | Firewall/WiFi/VPN config export |

## 15.6 Bước 6 - Pilot readiness

| Item | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Pilot users | 5-10 user đại diện IT và 2-3 BU; có owner và support window |
| Pilot devices | Hardware tương tự fleet; backup dữ liệu; rollback media |
| Application list | M365 web/PWA, browser, PDF, printing, VPN, POE app, file share |
| Peripheral list | Printer/scanner/webcam/headset/projector/dongle |
| Success metrics | Login <30s, file access, software deployment, agent online, no critical CVE |
| Support | On-call IT và escalation matrix |

CHƯƠNG 16

# Kế hoạch triển khai theo phase và Decision Gate

| Phase | Nội dung | Thời lượng tham chiếu | Decision Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - Discovery | SOP-001 assessment, namespace ADR, dependency, backup | 1-2 tuần | DG-01 Namespace; DG-02 AD Health |
| 1 - Core readiness | SOP-002 AD prep; bổ sung/nâng cấp DC; DNS/NTP/firewall | 1-3 tuần | DG-03 Core Ready |
| 2 - UMS01 | SOP-003 hardening; SOP-004 join; SOP-005 Ansible | 1-2 tuần | DG-04 Management Ready |
| 3 - Endpoint pilot | SOP-006 image; SOP-007 autoinstall; SOP-008 baseline | 2-4 tuần | DG-05 Pilot Accepted |
| 4 - Security/UEM | SOP-009 asset; SOP-010 Wazuh/metrics | 2-4 tuần | DG-06 Observability Ready |
| 5 - Production waves | Triển khai theo BU/ring; rollback rehearsal | 4-12 tuần | DG-07 Wave Acceptance |
| 6 - Optimization | NDR, SOAR, application packaging, KPI | Liên tục | Quarterly review |

## 16.1 Decision Gate chi tiết

| Gate | Điều kiện bắt buộc | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- |
| DG-01 Namespace | ADR giữ pace.edu.vn hoặc project forest mới được ký | IT Manager + Service Owners |
| DG-02 AD Health | dcdiag/repadmin/DNS/time pass; backup restore evidence | AD Admin + IT Manager |
| DG-03 Core Ready | DC02/upgrade plan, firewall, OU/group/service account | Infrastructure + Security |
| DG-04 Management Ready | UMS01 hardened, domain join, Ansible lab pass | Linux Lead |
| DG-05 Pilot Accepted | User/app/peripheral/auth/file/security KPI pass | BU Owner + IT Manager |
| DG-06 Observability Ready | Asset/health/vulnerability/alerts online | Security + Ops |
| DG-07 Wave Acceptance | Wave KPI, support capacity, rollback viable | Change Manager |

CHƯƠNG 17

# Kiểm thử, nghiệm thu và bằng chứng

## 17.1 Test catalogue cấp kiến trúc

| Test ID | Kịch bản | Kết quả mong đợi | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| T-AD-01 | DC01 unavailable khi DC02 online | DNS/Kerberos/LDAP failover | Client logs + packet/test result |
| T-DNS-01 | Resolve internal/public record pace.edu.vn | Đúng IP theo split DNS | dig/nslookup output |
| T-KRB-01 | kinit user và klist | Có TGT, không clock skew | Command output |
| T-ID-01 | id/getent AD user/group | UID/GID/group chính xác | Command output |
| T-LOGIN-01 | GUI login user lần đầu | Home được tạo, session ổn định | Screenshot/log |
| T-OFFLINE-01 | Ngắt DC sau login cache | Policy offline đúng thiết kế | Test record |
| T-SMB-01 | Mount/share theo AD group | ACL đúng, không vượt quyền | Access test |
| T-AUTO-01 | Ansible baseline chạy hai lần | Second run không change ngoài dự kiến | Job log |
| T-XDR-01 | Sinh sudo/auth/FIM test event | Wazuh nhận và alert | Dashboard/event ID |
| T-ROLL-01 | Leave domain/rebuild test endpoint | Endpoint phục hồi theo RTO | Rollback report |

## 17.2 KPI pilot

| KPI | Mục tiêu | Ngưỡng dừng rollout |
| --- | --- | --- |
| Domain login success | >= 99% trên pilot | < 98% hoặc lỗi lặp lại |
| Median login time | <= 30 giây trong LAN | > 60 giây |
| Ansible reachability | 100% endpoint pilot | Bất kỳ endpoint production-target unreachable chưa rõ nguyên nhân |
| Agent heartbeat | >= 99% | < 95% |
| Critical security finding | 0 unresolved trước production | Có Critical không có mitigation |
| User-impacting incident | 0 Sev-1/Sev-2 | Bất kỳ Sev-1 hoặc >2 Sev-2 |
| Rollback time | <= 60 phút/endpoint pilot | Không rollback được |

## 17.3 Evidence package

Architecture Decision Record và sign-off.

AD health output trước/sau change.

Firewall rule export và connection test.

Ansible/AWX job logs và Git commit/tag.

Wazuh/UEM/Grafana screenshots hoặc export.

Pilot user sign-off và incident list.

Rollback rehearsal report.

CHƯƠNG 18

# Rollback, contingency và xử lý sự cố cấp kiến trúc

## 18.1 Nguyên tắc rollback

Rollback phải được thiết kế trước change, không viết sau khi xảy ra lỗi.

Không rollback bằng cách snapshot revert DC tùy tiện; dùng phương pháp AD-aware và backup được kiểm chứng.

Endpoint pilot có thể leave domain, restore config hoặc rebuild từ image; dữ liệu người dùng phải tách khỏi OS.

UMS01 cấu hình được tái tạo từ Git/Ansible; không phụ thuộc duy nhất vào VM snapshot.

Mỗi wave có stop condition và timebox rõ ràng.

## 18.2 Rollback scenarios

| Sự cố | Hành động ngay | Rollback/Khôi phục | Escalation |
| --- | --- | --- | --- |
| DNS lookup lỗi hàng loạt | Dừng rollout; kiểm tra DHCP/resolver/SRV | Khôi phục DNS config/forwarder; trả client về DNS cũ | AD/DNS Lead |
| Domain login thất bại | Giữ local break-glass; thu log SSSD/Kerberos | Leave/rejoin pilot; restore sssd/krb5 config | Linux + AD |
| GPO/access deny ngoài dự kiến | Chuyển endpoint OU Quarantine/Pilot | Disable/link rollback policy; clear SSSD cache có kiểm soát | AD + Security |
| Ansible thay đổi sai | Stop job; disable schedule | Git revert/tag rollback; restore package/config | Automation Owner |
| UMS01 down | Dừng change; user tiếp tục làm việc | Rebuild from Git/config backup | Linux Ops |
| DC01 sự cố | Chuyển qua DC02 nếu có | AD restore/failover theo runbook | Infrastructure Manager |
| Asset/XDR overload | Rate limit/stop noncritical agents | Restore service; reduce collection interval | Security/UEM Owner |

## 18.3 Stop conditions

AD replication hoặc SYSVOL lỗi mới xuất hiện.

DNS/Kerberos failure vượt 2% pilot hoặc ảnh hưởng Windows clients hiện hữu.

Không xác định được rollback owner hoặc backup chưa kiểm chứng.

Có Sev-1/Sev-2 liên quan dữ liệu, authentication hoặc security.

Wazuh/UEM/monitoring mất visibility trong change window khi đây là control bắt buộc.

CHƯƠNG 19

# Risk register và kiểm soát

| ID | Rủi ro | Khả năng | Tác động | Kiểm soát | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Rename domain làm vỡ dependency | M | Cao | Không rename in-place; ADR + migration project riêng | IT Manager |
| R02 | Single DC/DNS failure | Cao nếu chỉ 1 DC | Cao | Bổ sung DC02, backup/restore test | Infrastructure |
| R03 | WS2016 hết hỗ trợ | Cao | Cao | Nâng cấp 2022/2025 trước 12/01/2027 | IT Manager |
| R04 | DNS split-brain thiếu record | M | Cao | Inventory public service, automated DNS tests | DNS Admin |
| R05 | Time skew gây Kerberos fail | M | Cao | NTP hierarchy + monitoring | AD/Linux |
| R06 | Service account quá quyền | M | Cao | Delegation OU, deny interactive, rotation | Security |
| R07 | Ansible blast radius | M | Cao | Rings, limit, check mode, approval, Git rollback | Automation |
| R08 | Offline cache truy cập quá lâu | M | Trung bình | SSSD cache policy + disable user process | Security/HR |
| R09 | Agent tiêu thụ resource | M | Trung bình | Pilot/load test, interval tuning | Security/Ops |
| R10 | App/peripheral không tương thích Ubuntu | Cao | Cao | Compatibility matrix, Windows exception pool | Endpoint Lead |
| R11 | Credential/secrets lộ trong Git | M | Cao | Ansible Vault/secret manager, scanning | Security |
| R12 | Dữ liệu user nằm local | M | Cao | OneDrive/file server/backup policy | Data Owner |

CHƯƠNG 20

# RACI và mô hình vận hành

## 20.1 RACI

| Hoạt động | IT Mgr | AD Admin | Linux Ops | Security | Service Desk | BU Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namespace ADR | A | C | C | C | I | C |
| AD health/backup | A | R | C | C | I | I |
| UMS01 build/join | A | C | R | C | I | I |
| Ansible change | A | C | R | C | I | I |
| Endpoint pilot | A | C | R | C | R | C |
| Wazuh/UEM | A | I | C | R | C | I |
| Production rollout | A | C | R | C | R | C |
| Incident rollback | A | R | R | R | R | I |

## 20.2 Chu kỳ vận hành

| Chu kỳ | Hoạt động |
| --- | --- |
| Hàng ngày | Agent/endpoint health, failed login, critical alert, disk capacity |
| Hàng tuần | Patch pilot, failed Ansible jobs, stale assets, vulnerability backlog |
| Hàng tháng | Production patch ring, access review Linux-Admins, backup status |
| Hàng quý | Restore test, privileged group review, architecture/risk review |
| Hàng năm | Capacity/lifecycle/license review, DR exercise, security baseline refresh |

CHƯƠNG 21

# Danh mục SOP liên quan

Mỗi SOP tiếp theo phải được tạo thành file DOCX riêng và có render/QA trước khi phát hành.

| Mã | Tên SOP | Phạm vi chính | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| SOP-001 | Enterprise AD Integration Architecture | Namespace, target design, discovery, gates | Không |
| SOP-002 | Prepare Windows AD for Ubuntu | Health remediation, OU/group/service account, DNS/NTP | SOP-001 DG-01/02 |
| SOP-003 | Build & Harden UMS01 | Ubuntu Server install, disk, network, SSH, firewall, audit | SOP-002 core ready |
| SOP-004 | Join Ubuntu Server to AD | realmd/SSSD/Kerberos, access, sudo, testing | SOP-003 |
| SOP-005 | Ansible Automation Platform | Git, inventory, roles, vault, rings, job logging | SOP-004 |
| SOP-006 | Ubuntu Desktop Golden Baseline | Desktop packages, security, domain-ready baseline | SOP-004/005 |
| SOP-007 | Autoinstall & Zero-Touch Deployment | PXE/iPXE, Subiquity, cloud-init, enrollment | SOP-006 |
| SOP-008 | Ubuntu Endpoint Domain Join at Scale | OU placement, OTP/delegated join, SSSD policy | SOP-007 |
| SOP-009 | Software, Patch & Policy Management | APT cache/repo, app catalog, patch rings | SOP-005/008 |
| SOP-010 | Asset Management / PACE-UEM MVP | Inventory model, API, DB, AD sync, agent | SOP-005/008 |
| SOP-011 | Wazuh XDR for Ubuntu | Agent enrollment, FIM, vuln, rules, response | SOP-008 |
| SOP-012 | Prometheus/Grafana Health Monitoring | Metrics, alerts, dashboards, SLO | SOP-008 |
| SOP-013 | Windows File Server Access from Ubuntu | SMB/Kerberos, mount, ACL, offline behavior | SOP-004/008 |
| SOP-014 | Backup, DR & Incident Runbook | AD/UMS/UEM/Wazuh restore and exercises | Tất cả core SOP |

CHƯƠNG A

# Phụ lục A - Command pack đánh giá

## A.1 PowerShell collection script mẫu

# PowerShell
$Out = "C:\PACE-UEM-Assessment-$(Get-Date -Format yyyyMMdd-HHmm)"
New-Item -ItemType Directory -Path $Out -Force | Out-Null
Import-Module ActiveDirectory

Get-ADForest | Format-List * | Out-File "$Out\forest.txt"
Get-ADDomain | Format-List * | Out-File "$Out\domain.txt"
Get-ADDomainController -Filter * | Format-List * | Out-File "$Out\dcs.txt"
Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy | Format-List * | Out-File "$Out\password-policy.txt"
Get-ADGroupMember "Domain Admins" -Recursive | Out-File "$Out\domain-admins.txt"
Get-DnsServerZone | Out-File "$Out\dns-zones.txt"
Get-DnsServerForwarder | Out-File "$Out\dns-forwarders.txt"

cmd /c "dcdiag /e /v /c /f:$Out\dcdiag.txt"
cmd /c "dcdiag /test:dns /v /f:$Out\dcdiag-dns.txt"
cmd /c "repadmin /replsummary > $Out\repadmin-summary.txt"
cmd /c "repadmin /showrepl * /csv > $Out\repadmin-showrepl.csv"
cmd /c "w32tm /query /configuration > $Out\w32time-config.txt"
cmd /c "w32tm /monitor > $Out\w32time-monitor.txt"

Write-Host "Assessment output: $Out"

Security: Output assessment có thể chứa tên máy, tài khoản và topology. Lưu trong share IT hạn chế quyền; không gửi qua kênh công khai.

## A.2 Linux pre-flight command pack

# Ubuntu pre-flight
hostnamectl
ip -br address
ip route
resolvectl status

dig _ldap._tcp.pace.edu.vn SRV
dig _kerberos._tcp.pace.edu.vn SRV
dig -x 192.168.1.239

nc -zvw3 192.168.1.239 53
nc -zvw3 192.168.1.239 88
nc -zvw3 192.168.1.239 389
nc -zvw3 192.168.1.239 445
nc -zvw3 192.168.1.239 464
nc -zvw3 192.168.1.239 3268

timedatectl status
chronyc tracking
realm -v discover pace.edu.vn

CHƯƠNG B

# Phụ lục B - Tiêu chuẩn đặt tên và metadata

| Object | Format | Ví dụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain Controller | DC<NN> | DC01, DC02 | Không nhúng OS version |
| Ubuntu Management Server | UMS<NN> | UMS01 | Role-based |
| Ubuntu Desktop | UB-DT-<NNN> | UB-DT-001 | Kết hợp Asset Tag trong UEM |
| Ubuntu Laptop | UB-LT-<NNN> | UB-LT-001 | Không dùng tên người |
| Linux Server | LNX-SRV-<ROLE><NN> | LNX-SRV-MON01 | Tối đa 15 ký tự nếu cần NetBIOS compatibility |
| Security group | GG-<Platform>-<Role> | GG-Linux-Admins | Global group |
| Resource group | DL-<Resource>-<Access> | DL-FS-HR-RW | Domain Local |
| Service account | svc_<system>_<purpose> | svc_uem_ldap | Owner/expiry bắt buộc |
| Ansible inventory group | env_role_scope | prod_ubuntu_desktop | Chữ thường, underscore |
| Asset ID | PACE-IT-<Type>-<NNNN> | PACE-IT-LT-0123 | Không thay đổi theo hostname |

## B.1 Metadata bắt buộc trong PACE-UEM

Asset ID

Serial/UUID

Hostname/FQDN

Device type/model

Department/owner/custodian

Physical location

OS/build/kernel

AD computer DN/OU

Deployment ring

Encryption/Secure Boot/TPM

Wazuh/monitoring status

Patch age/CVE summary

Warranty/purchase date

Last seen/last user

Lifecycle status

CHƯƠNG C

# Phụ lục C - Checklist ký nghiệm thu SOP-001

| STT | Nội dung | Kết quả | Evidence/Ticket | Người xác nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADR-001: giữ pace.edu.vn cho Phase 1 |  |  |  |
| 2 | Phương án forest mới (nếu có) được tách thành project riêng |  |  |  |
| 3 | AD forest/domain/DC/FSMO inventory hoàn tất |  |  |  |
| 4 | dcdiag/repadmin/DNS/SYSVOL/time không có lỗi blocker |  |  |  |
| 5 | System State backup và restore owner được xác nhận |  |  |  |
| 6 | Dependency register ứng dụng/GPO/DFS/certificate hoàn tất |  |  |  |
| 7 | Kế hoạch DC02/nâng cấp WS2016 được phê duyệt |  |  |  |
| 8 | Network flow matrix được Security phê duyệt |  |  |  |
| 9 | OU/group/service account design được phê duyệt |  |  |  |
| 10 | Pilot scope, KPI và rollback được phê duyệt |  |  |  |
| 11 | Danh mục SOP-002 đến SOP-014 có owner |  |  |  |
| 12 | DG-01 và DG-02 được ký để bắt đầu SOP-002 |  |  |  |

Kết luận SOP-001: Chỉ bắt đầu SOP-002 khi tất cả mục blocker đã Pass và ADR namespace được ký.

CHƯƠNG R

# Tài liệu tham chiếu chính thức

[R1] Microsoft Learn - Naming conventions for computers, domains, sites, and OUs: https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/active-directory/naming-conventions-for-computer-domain-site-ou

[R2] Microsoft Learn - Assigning Domain Names: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/plan/assigning-domain-names

[R3] Microsoft Learn - DNS namespace planning: https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/dns-namespace-design

[R4] Ubuntu Server - How to set up SSSD with Active Directory: https://ubuntu.com/server/docs/how-to/sssd/with-active-directory/

[R5] Microsoft Learn - Configure firewall for AD domains and trusts: https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/active-directory/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts

[R6] Microsoft Lifecycle - Windows Server 2016: https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-server-2016

[R7] Microsoft Learn - Active Directory functional levels: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/active-directory-functional-levels

[R8] SSSD Project - Joining AD Domain: https://sssd.io/docs/ad/ad-provider.html

[R9] Ubuntu Server - Introduction to Active Directory integration: https://ubuntu.com/server/docs/explanation/intro-to/AD-integration/

Nguồn tham chiếu: Các URL trên là tài liệu chính thức được truy cập khi biên soạn phiên bản 2.0. Team IT cần kiểm tra lại phiên bản tài liệu tại thời điểm change production.

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Vai trò | Họ tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| IT Manager |  |  |  |
| AD Administrator |  |  |  |
| Linux Lead |  |  |  |
| Security Lead |  |  |  |

PACE-UEM-SOP-001 | Version 2.0 | END OF DOCUMENT