PACE

UNIFIED ENDPOINT MANAGEMENT

SOP-002

CHUẨN BỊ WINDOWS SERVER 2016 ACTIVE DIRECTORY
CHO TÍCH HỢP UBUNTU ENTERPRISE

Prepare Windows Server 2016 Active Directory for Ubuntu Integration

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | SOP-002 |
| Phiên bản | 2.0 FINAL |
| Ngày phát hành | 24/07/2026 |
| Chủ sở hữu | PACE IT Infrastructure |
| Phân loại | Internal Use |
| Áp dụng | DC Windows Server 2016, IP 192.168.1.239, domain pace.edu.vn |

PHẠM VI BẮT BUỘC: Tài liệu này chuẩn bị AD/DNS/NTP/OU/delegation để Ubuntu join domain. Không đổi tên domain pace.edu.vn sang local.pace trong SOP này. Mọi thay đổi Production phải có backup, change ticket và evidence trước/sau.

Hình 1 - Phạm vi SOP-002 trong kiến trúc PACE-UEM

CHƯƠNG 0

# Kiểm soát tài liệu và cách sử dụng

## 0.1 Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Thay đổi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/07/2026 | Bản tóm tắt ban đầu - không dùng cho Production | Superseded |
| 2.0 | 24/07/2026 | Làm lại đầy đủ: backup, health, DNS, NTP, OU, delegation, firewall, pilot và rollback | FINAL |

## 0.2 Vai trò và phê duyệt

| Vai trò | Trách nhiệm | Quyền phê duyệt |
| --- | --- | --- |
| IT Manager | Owner kiến trúc, quyết định go/no-go, duyệt ngoại lệ | Final approval |
| AD Administrator | Backup, health check, DNS/NTP/OU/delegation | Technical approval |
| Linux Engineer | Xác minh yêu cầu từ Ubuntu, chạy discovery test | Consumer / validation |
| Security / SOC | Review least privilege, service account, logging | Security approval |
| Change Manager | Change window, rollback, evidence | Process approval |

## 0.3 Quy ước

| Ký hiệu | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| MUST | Bắt buộc; không đạt thì dừng triển khai. |
| SHOULD | Khuyến nghị mạnh; ngoại lệ phải được phê duyệt. |
| MAY | Tùy chọn theo phạm vi và license. |
| <PLACEHOLDER> | Thay bằng giá trị thực tế đã được xác minh. |
| [R#] | Tham chiếu nguồn chính thức tại Phụ lục G. |

ĐIỂM KIỂM SOÁT: Không chạy script ghi thay đổi nếu chưa đọc phần “Tác động”, “Rollback” và thay các placeholder. Chạy đầu tiên ở PowerShell elevated trên DC hoặc máy RSAT được phê duyệt.

CHƯƠNG MỤC LỤC

# Nội dung tài liệu

| Chương | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Mục tiêu, phạm vi và đầu ra |
| 2 | Quyết định kiến trúc và điều kiện go/no-go |
| 3 | Kế hoạch thay đổi, backup và rollback |
| 4 | Thu thập inventory Active Directory |
| 5 | Đánh giá sức khỏe Domain Controller |
| 6 | Kiểm tra replication, SYSVOL và FSMO |
| 7 | Chuẩn hóa DNS cho Ubuntu |
| 8 | Chuẩn hóa Windows Time / Kerberos |
| 9 | Active Directory Sites and Services |
| 10 | Thiết kế và tạo OU |
| 11 | Thiết kế nhóm bảo mật và RBAC |
| 12 | Service account cho Ubuntu domain join |
| 13 | Delegation quyền join domain |
| 14 | Computer account quota và prestaging |
| 15 | Firewall và network flow |
| 16 | LDAPS, LDAP signing và hardening readiness |
| 17 | Chuẩn bị GPO/ADSys |
| 18 | Tạo DNS record cho UMS01 |
| 19 | Bộ script triển khai PowerShell |
| 20 | Pilot validation và acceptance test |
| 21 | Rollback và khôi phục |
| 22 | Troubleshooting |
| 23 | Vận hành định kỳ sau triển khai |
| 24 | Checklist nghiệm thu và bàn giao |
| A-G | Phụ lục kỹ thuật, biểu mẫu và tài liệu tham chiếu |

CHƯƠNG 1

# Mục tiêu, phạm vi và kết quả đầu ra

Định nghĩa chính xác những gì Team IT phải hoàn thành trên Windows Server trước khi bắt đầu SOP-003/SOP-004.

## 1.1 Mục tiêu

Xác nhận domain pace.edu.vn đủ điều kiện cung cấp DNS, Kerberos, LDAP và computer account cho Ubuntu.

Tạo cấu trúc OU, nhóm và service account theo least privilege; không dùng Domain Admin cho thao tác join hàng loạt.

Thiết lập backup/evidence để có thể rollback hoặc phục hồi khi thay đổi AD gây tác động.

Tạo port matrix, DNS record và time hierarchy phục vụ UMS01 tại IP 192.168.1.31.

Cung cấp script kiểm tra và tiêu chí PASS/FAIL có thể giao cho Team IT vận hành.

## 1.2 Phạm vi bao gồm / không bao gồm

| Bao gồm | Không bao gồm |
| --- | --- |
| AD DS health, DNS, NTP, OU, groups, service account, delegation, firewall, GPO staging, evidence pack | Cài Ubuntu Server, realmd/SSSD, Ansible, ADSys client, Wazuh/UEM agents |
| Chuẩn bị pilot cho UMS01 và Ubuntu endpoint | Domain rename pace.edu.vn -> local.pace |
| Thiết kế để mở rộng khoảng 150 endpoint | Migration DC sang Windows Server mới - thực hiện bằng project riêng |

## 1.3 Kết quả đầu ra bắt buộc

| Artifact | Định dạng | Owner |
| --- | --- | --- |
| AD preflight evidence pack | TXT/CSV/EVTX/HTML | AD Admin |
| System State backup và GPO backup | Backup media + log | AD Admin |
| OU + group + delegation map | AD objects + ACL evidence | AD Admin |
| DNS/NTP validation report | TXT/CSV | AD Admin |
| Network flow approval | Firewall ticket | Network/Security |
| Pilot sign-off | Checklist ký duyệt | IT Manager |

Hình 2 - Luồng triển khai có kiểm soát

CHƯƠNG 2

# Quyết định kiến trúc và điều kiện Go / No-Go

## 2.1 Giá trị chuẩn đã xác nhận

| Thuộc tính | Giá trị chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| AD DNS domain | pace.edu.vn | Giữ nguyên trong giai đoạn này. |
| Domain Controller | Windows Server 2016 | Cần roadmap nâng cấp riêng. |
| DC/DNS IP | 192.168.1.239 | Phải là resolver chính của Ubuntu. |
| Ubuntu Management Server | UMS01 / 192.168.1.31 | A/PTR được tạo ở Chương 18. |
| Client scope | Ubuntu Server/Desktop 24.04 LTS | Join qua SSSD/realmd trong SOP-004. |

## 2.2 Vì sao không đổi sang local.pace trong SOP-002

Ubuntu/SSSD không yêu cầu domain mới; dependency thực sự là DNS SRV, time và quyền computer account.

Domain rename có blast radius lớn tới DNS, SPN, GPO, scripts, certificate, DFS, service account và ứng dụng.

Nếu cần namespace mới, phương án an toàn hơn là thiết kế forest/domain mới dựa trên domain Internet PACE kiểm soát, sau đó migrate theo project riêng.

Windows Server 2016 đang gần cuối vòng đời hỗ trợ mở rộng; ưu tiên nâng cấp/HA trước khi thực hiện rename rủi ro cao.

DECISION DG-02: SOP-002 chỉ được APPROVE khi IT Manager xác nhận giữ pace.edu.vn cho pilot. Yêu cầu đổi domain phải mở một project migration độc lập.

## 2.3 Điều kiện No-Go

☐ Không có System State backup hợp lệ hoặc không thể đọc log backup.

☐ DCDiag có lỗi Advertising, Services, DNS, SysVolCheck, NetLogons hoặc Connectivity chưa xử lý.

☐ Replication error tồn tại giữa các DC; hoặc chỉ có một DC nhưng chưa chấp nhận rủi ro SPOF.

☐ DNS SRV _ldap/_kerberos không trả về DC hợp lệ.

☐ PDC Emulator lấy time từ Local CMOS Clock hoặc time skew vượt ngưỡng vận hành.

☐ OU/delegation chưa phê duyệt hoặc join account vẫn là Domain Admin.

☐ Firewall chưa cho UMS01 tới DNS/Kerberos/LDAP/SMB/Kpasswd/NTP.

CHƯƠNG 3

# Kế hoạch thay đổi, backup và rollback

## 3.1 Change record tối thiểu

| Trường | Nội dung cần ghi |
| --- | --- |
| Change ID | Mã ticket duy nhất. |
| Mục tiêu | Chuẩn bị AD cho Ubuntu pilot. |
| Phạm vi | DC/DNS/OU/GPO/ACL cụ thể. |
| Cửa sổ | Thời gian bắt đầu/kết thúc, người trực. |
| Rủi ro | DNS/login/GPO/ACL/replication. |
| Rollback trigger | Điều kiện phải hoàn tác ngay. |
| Evidence path | Đường dẫn lưu log trước và sau. |
| Approvers | AD, Security, IT Manager. |

## 3.2 Tạo thư mục evidence

$Stamp = Get-Date -Format "yyyyMMdd-HHmmss"
$Root  = "D:\PACE-UEM\SOP-002\$Stamp"
$Dirs  = 'PreChange','Backup','ADHealth','DNS','Time','ACL','PostChange','Rollback'
New-Item -Path $Root -ItemType Directory -Force | Out-Null
$Dirs | ForEach-Object { New-Item -Path (Join-Path $Root $_) -ItemType Directory -Force | Out-Null }
Start-Transcript -Path (Join-Path $Root 'SOP-002-transcript.txt')

## 3.3 System State backup

Cài Windows Server Backup nếu chưa có, sau đó chạy backup tới volume/target không nằm trên cùng volume hệ điều hành. Microsoft mô tả System State backup là thành phần cốt lõi của forest recovery. [R1]

Install-WindowsFeature Windows-Server-Backup -IncludeManagementTools
Get-WindowsFeature Windows-Server-Backup

# Thay E: bằng target backup đã phê duyệt.
wbadmin start systemstatebackup -backuptarget:E: -quiet
wbadmin get versions

BẮT BUỘC: Không dùng snapshot hypervisor đơn lẻ thay cho System State backup. Nếu có giải pháp backup enterprise, vẫn phải xác minh application-aware/VSS và khả năng restore AD.

## 3.4 Backup GPO và cấu hình DNS

Import-Module GroupPolicy
$GpoPath = Join-Path $Root 'Backup\GPO'
New-Item $GpoPath -ItemType Directory -Force | Out-Null
Backup-GPO -All -Path $GpoPath -Comment "SOP-002 pre-change backup"

# Inventory DNS records; không thay thế System State backup.
Get-DnsServerZone | Export-Csv (Join-Path $Root 'Backup\dns-zones.csv') -NoTypeInformation
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName 'pace.edu.vn' |
  Export-Csv (Join-Path $Root 'Backup\pace.edu.vn-records.csv') -NoTypeInformation

dnscmd.exe localhost /zoneexport pace.edu.vn pace.edu.vn.pre-sop002.dns

## 3.5 Rollback triggers

| Trigger | Hành động tức thời |
| --- | --- |
| Domain logon hoặc DNS resolution bị gián đoạn | Dừng thay đổi; revert DNS/ACL/GPO mới; kích hoạt incident. |
| DCDiag/replication xấu hơn baseline | Dừng; hoàn tác object/ACL; điều tra trước tiếp tục. |
| Service account có quyền vượt scope | Remove khỏi group; restore ACL từ evidence. |
| GPO mới tác động Windows clients | Unlink/disable GPO; kiểm tra scope/security filtering. |
| UMS01 join sai OU hoặc tạo object ngoài scope | Leave domain, xóa/quarantine computer object, sửa delegation. |

CHƯƠNG 4

# Thu thập inventory Active Directory

## 4.1 Thu thập forest, domain và DC

Import-Module ActiveDirectory
Get-ADForest | Format-List * | Out-File "$Root\PreChange\forest.txt"
Get-ADDomain | Format-List * | Out-File "$Root\PreChange\domain.txt"
Get-ADDomainController -Filter * |
  Select HostName,IPv4Address,Site,OperatingSystem,IsGlobalCatalog,OperationMasterRoles |
  Export-Csv "$Root\PreChange\domain-controllers.csv" -NoTypeInformation

netdom query fsmo | Tee-Object "$Root\PreChange\fsmo.txt"
(Get-ADRootDSE).defaultNamingContext | Out-File "$Root\PreChange\default-nc.txt"

## 4.2 Thu thập functional levels và optional features

Get-ADForest | Select ForestMode,RootDomain,Domains,GlobalCatalogs
Get-ADDomain | Select DomainMode,DNSRoot,NetBIOSName,PDCEmulator,RIDMaster,InfrastructureMaster
Get-ADOptionalFeature -Filter * |
  Select Name,EnabledScopes | Export-Csv "$Root\PreChange\optional-features.csv" -NoTypeInformation

## 4.3 Thu thập Site/Subnet

Get-ADReplicationSite -Filter * | Select Name,Description |
  Export-Csv "$Root\PreChange\sites.csv" -NoTypeInformation
Get-ADReplicationSubnet -Filter * | Select Name,Site,Location |
  Export-Csv "$Root\PreChange\subnets.csv" -NoTypeInformation

## 4.4 Dữ liệu cần điền vào biên bản

| Câu hỏi | Kết quả thực tế | PASS criteria |
| --- | --- | --- |
| Có bao nhiêu DC? | ________________ | Tối thiểu 2 cho Production hoặc có risk acceptance. |
| DC nào giữ PDC Emulator? | ________________ | Xác định rõ để cấu hình time. |
| Zone pace.edu.vn có AD-integrated? | ________________ | Có; replication scope phù hợp. |
| Subnet 192.168.1.0/24 đã map Site? | ________________ | Có. |
| Recycle Bin đã bật? | ________________ | Khuyến nghị bật sau approval; không phải blocker. |
| SMBv1 có tắt? | ________________ | Khuyến nghị Disabled sau compatibility test. |

CHƯƠNG 5

# Đánh giá sức khỏe Domain Controller

## 5.1 Dịch vụ bắt buộc

$Services = 'NTDS','DNS','Netlogon','KDC','W32Time','DFSR'
Get-Service $Services | Select Name,Status,StartType |
  Tee-Object -FilePath "$Root\ADHealth\services.txt"

# PASS: các dịch vụ phù hợp vai trò phải Running; không tự Start/Stop dịch vụ để “che” lỗi.

## 5.2 Chạy DCDiag đầy đủ

dcdiag /e /c /v /f:"$Root\ADHealth\dcdiag-full.txt"
dcdiag /test:DNS /e /v /f:"$Root\ADHealth\dcdiag-dns.txt"
dcdiag /test:Advertising /test:Services /test:SysVolCheck /test:NetLogons /v /f:"$Root\ADHealth\dcdiag-critical.txt"

DCDiag kiểm tra khả năng locate DC qua DNS, LDAP/RPC connectivity, SYSVOL/NETLOGON, service advertising và nhiều dependency khác. [R2]

## 5.3 Event log review

$Logs = 'Directory Service','DNS Server','DFS Replication','System'
foreach ($Log in $Logs) {
  Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName=$Log; Level=1,2,3; StartTime=(Get-Date).AddDays(-7)} -ErrorAction SilentlyContinue |
    Select TimeCreated,Id,LevelDisplayName,ProviderName,Message |
    Export-Csv (Join-Path $Root ("ADHealth\" + ($Log -replace ' ','-') + '.csv')) -NoTypeInformation
}

## 5.4 PASS / FAIL interpretation

| Hạng mục | PASS | FAIL / Action |
| --- | --- | --- |
| Connectivity | DC located; LDAP/RPC responsive | Kiểm tra DNS, firewall, service, NIC. |
| Advertising | DC advertises required roles | Kiểm tra Netlogon, DNS SRV, time. |
| Services | Required services pass | Điều tra service dependency/event log. |
| SysVolCheck / NetLogons | SYSVOL và NETLOGON shared | Sửa DFSR/SYSVOL trước pilot. |
| DNS | Không lỗi critical; SRV/A records đúng | Sửa zone/SRV/forwarder/dynamic update. |
| Event logs | Không có lỗi lặp lại chưa giải thích | Mở incident/problem record. |

KHÔNG “FIX” TỰ ĐỘNG: Không dùng dcdiag /fix hoặc reset dịch vụ hàng loạt trên Production nếu chưa hiểu nguyên nhân và chưa có rollback.

CHƯƠNG 6

# Replication, SYSVOL và FSMO

## 6.1 Nếu có nhiều Domain Controller

repadmin /replsummary > "$Root\ADHealth\repadmin-summary.txt"
repadmin /showrepl * /csv > "$Root\ADHealth\repadmin-showrepl.csv"
repadmin /queue * > "$Root\ADHealth\repadmin-queue.txt"

Get-ADReplicationFailure -Scope Forest |
  Export-Csv "$Root\ADHealth\replication-failures.csv" -NoTypeInformation
Get-ADReplicationPartnerMetadata -Target * -Scope Forest |
  Select Server,Partner,LastReplicationAttempt,LastReplicationSuccess,LastReplicationResult |
  Export-Csv "$Root\ADHealth\replication-metadata.csv" -NoTypeInformation

## 6.2 Nếu chỉ có một DC

RỦI RO SPOF: Một DC duy nhất đồng nghĩa DNS, Kerberos, LDAP và domain logon cùng phụ thuộc một máy. Pilot có thể chạy sau khi risk acceptance, nhưng Production 150 endpoint SHOULD có DC/DNS thứ hai trên Windows Server được hỗ trợ.

## 6.3 SYSVOL và NETLOGON

net share | findstr /I "SYSVOL NETLOGON"
dfsrdiag ReplicationState
Get-SmbShare -Name SYSVOL,NETLOGON | Format-Table Name,Path,Description

## 6.4 FSMO evidence

netdom query fsmo
Get-ADDomain | Select PDCEmulator,RIDMaster,InfrastructureMaster
Get-ADForest | Select SchemaMaster,DomainNamingMaster

| Check | Evidence | Acceptance |
| --- | --- | --- |
| Replication | repadmin summary / metadata | 0 failures hoặc documented transient issue đã resolved. |
| SYSVOL | Share + DFSR status | SYSVOL/NETLOGON available. |
| FSMO | netdom / AD cmdlets | Role holder online và healthy. |
| Second DC | DC inventory | Production design approved hoặc risk accepted. |

CHƯƠNG 7

# Chuẩn hóa DNS cho Ubuntu

## 7.1 Nguyên tắc

NIC của DC và Ubuntu phải dùng AD DNS; không đặt 8.8.8.8/1.1.1.1 trực tiếp làm resolver thứ hai trên endpoint domain.

DNS server của AD dùng forwarder để phân giải Internet; không dùng public DNS làm resolver cạnh tranh với AD DNS.

SRV records là cơ chế để client locate LDAP/Kerberos/DC. [R3]

Vì domain AD trùng với public namespace pace.edu.vn, DNS nội bộ phải duy trì các public record mà user nội bộ cần truy cập (split-brain DNS).

## 7.2 Kiểm tra zone và dynamic updates

Get-DnsServerZone -Name 'pace.edu.vn' | Format-List *
Get-DnsServerZone -Name '_msdcs.pace.edu.vn' -ErrorAction SilentlyContinue | Format-List *
Get-DnsServerForwarder
Get-DnsServerScavenging

# Secure dynamic update kỳ vọng cho AD-integrated zone.
(Get-DnsServerZone -Name 'pace.edu.vn').DynamicUpdate

## 7.3 Kiểm tra SRV bắt buộc

Resolve-DnsName -Type SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.pace.edu.vn
Resolve-DnsName -Type SRV _kerberos._tcp.pace.edu.vn
Resolve-DnsName -Type SRV _kerberos._udp.pace.edu.vn
Resolve-DnsName -Type SRV _kpasswd._tcp.pace.edu.vn

nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.pace.edu.vn
nslookup -type=SRV _kerberos._tcp.pace.edu.vn

Microsoft xác nhận SRV records _ldap và _kerberos được dùng để locate domain controllers; có thể kiểm tra bằng DNS Manager, Netlogon.dns hoặc nslookup. [R3]

## 7.4 Kiểm tra A/PTR và reverse zone

Resolve-DnsName 192.168.1.239
Resolve-DnsName <DC-FQDN>
Get-DnsServerZone | Where-Object IsReverseLookupZone
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName '1.168.192.in-addr.arpa' -RRType PTR -ErrorAction SilentlyContinue

## 7.5 Remediation có kiểm soát

# Chỉ chạy nếu record DC thiếu và đã xác định nguyên nhân.
ipconfig /registerdns
nltest /dsregdns
Restart-Service Netlogon

# Kiểm tra lại, không restart DNS tùy tiện.
dcdiag /test:dns /v

SCAVENGING: Không bật scavenging trên zone Production mà không đánh giá aging hiện tại. Cấu hình sai có thể xóa record tĩnh/quan trọng. Thực hiện như change riêng.

| DNS Test | PASS |
| --- | --- |
| _ldap._tcp.dc._msdcs.pace.edu.vn | Trả về ít nhất một DC FQDN và port 389. |
| _kerberos._tcp.pace.edu.vn | Trả về KDC và port 88. |
| DC FQDN -> IP | Khớp 192.168.1.239 hoặc IP thực tế. |
| DC IP -> PTR | Trả về đúng DC FQDN. |
| External resolution | AD DNS forwarder phân giải được tên Internet cần thiết. |
| Split DNS | Các record public cần dùng nội bộ tồn tại trong zone nội bộ. |

## 7.6 Quy tắc vận hành split DNS

Lập danh sách các record public của pace.edu.vn mà người dùng nội bộ cần truy cập, ví dụ website, Microsoft 365/autodiscover hoặc dịch vụ đối tác.

Đối chiếu định kỳ zone nội bộ với public DNS; record nội bộ không tồn tại sẽ khiến client domain nhận NXDOMAIN dù Internet có record.

Không tạo wildcard record nếu chưa phân tích tác động; ưu tiên record cụ thể và có owner.

Mọi thay đổi forwarder/conditional forwarder phải có kiểm thử timeout, redundancy và logging.

## 7.7 Evidence DNS sau thay đổi

Get-DnsServerZone | Format-Table ZoneName,ZoneType,IsDsIntegrated,DynamicUpdate,ReplicationScope
Get-DnsServerForwarder | Format-List *
Resolve-DnsName ums01.pace.edu.vn
Resolve-DnsName 192.168.1.31
dcdiag /test:dns /v /f:"$Root\PostChange\dcdiag-dns-after.txt"

CHƯƠNG 8

# Chuẩn hóa Windows Time và Kerberos

## 8.1 Thiết kế time hierarchy

Domain members mặc định đồng bộ theo domain hierarchy. PDC Emulator ở forest root phải đồng bộ nguồn NTP ngoài/enterprise đã phê duyệt; W32Time sử dụng UDP 123 và w32tm là công cụ ưu tiên để cấu hình, giám sát và xử lý sự cố. [R4]

## 8.2 Xác định PDC và trạng thái

$PDC = (Get-ADDomain).PDCEmulator
$PDC
w32tm /query /computer:$PDC /source
w32tm /query /computer:$PDC /status
w32tm /query /computer:$PDC /configuration
w32tm /monitor /domain:pace.edu.vn

## 8.3 Cấu hình PDC với NTP đã phê duyệt

# Chạy trên PDC Emulator. Thay placeholder bằng NTP enterprise/public đã duyệt.
w32tm /config /manualpeerlist:"<NTP1>,0x8 <NTP2>,0x8" /syncfromflags:manual /reliable:yes /update
Restart-Service W32Time
w32tm /resync /rediscover
w32tm /query /source
w32tm /query /status

## 8.4 Domain Controller khác và member servers

# Trên DC không giữ PDC hoặc member server nếu trước đây bị cấu hình manual.
w32tm /config /syncfromflags:domhier /reliable:no /update
Restart-Service W32Time
w32tm /resync /rediscover

## 8.5 Acceptance

| Check | PASS |
| --- | --- |
| PDC source | Không phải Local CMOS Clock/Free-running System Clock. |
| Offset | Ổn định và nằm trong tolerance nội bộ; Kerberos thường yêu cầu clock skew nhỏ. |
| UDP 123 | Được phép giữa PDC-NTP và Ubuntu-DC theo thiết kế. |
| w32tm monitor | Không báo DC unreachable hoặc offset bất thường. |
| Timezone | DC/Ubuntu có thể khác timezone hiển thị nhưng UTC time phải đúng. |

CHƯƠNG 9

# Active Directory Sites and Services

## 9.1 Mục đích

Site/subnet mapping giúp client locate DC gần nhất và hỗ trợ các ứng dụng phụ thuộc site. Microsoft khuyến nghị tạo subnet object cho các network prefix và liên kết tới site phù hợp. [R5]

## 9.2 Kiểm tra subnet 192.168.1.0/24

Get-ADReplicationSubnet -Filter "Name -eq '192.168.1.0/24'" -Properties Site,Location
Get-ADReplicationSite -Filter * | Select Name,Description

## 9.3 Tạo site/subnet khi chưa có

# Phương án A: dùng site hiện hữu nếu PACE chỉ có một location.
$SiteName = 'PACE-HCM'
if (-not (Get-ADReplicationSite -Filter "Name -eq '$SiteName'")) {
    New-ADReplicationSite -Name $SiteName -Description 'PACE HCM main campus'
}
if (-not (Get-ADReplicationSubnet -Filter "Name -eq '192.168.1.0/24'")) {
    New-ADReplicationSubnet -Name '192.168.1.0/24' -Site $SiteName -Location 'PACE HCM'
}

THAY ĐỔI TOPOLOGY: Nếu đã có nhiều site/link, không tự tạo site mới theo ví dụ. Network và AD Admin phải review latency, DC placement và replication topology.

## 9.4 Kiểm tra DC Locator

nltest /dsgetsite
nltest /dsgetdc:pace.edu.vn /force
Get-ADDomainController -Discover -DomainName pace.edu.vn -Service PrimaryDC

CHƯƠNG 10

# Thiết kế và tạo Organizational Unit

Hình 3 - Cấu trúc OU đề xuất

## 10.1 Nguyên tắc

Không join Ubuntu vào CN=Computers vì container mặc định khó áp dụng delegation/GPO rõ ràng.

Tách Pilot, Production, Quarantine và Staging để rollout theo ring.

OU phản ánh phạm vi quản trị/policy, không sao chép toàn bộ org chart.

Bảo vệ OU quan trọng khỏi accidental deletion.

## 10.2 PowerShell tạo OU idempotent

Import-Module ActiveDirectory
$DomainDN = (Get-ADDomain).DistinguishedName
$OUs = @(
  @{Name='PACE'; Path=$DomainDN},
  @{Name='Servers'; Path="OU=PACE,$DomainDN"},
  @{Name='Ubuntu'; Path="OU=Servers,OU=PACE,$DomainDN"},
  @{Name='Management'; Path="OU=Ubuntu,OU=Servers,OU=PACE,$DomainDN"},
  @{Name='Workstations'; Path="OU=PACE,$DomainDN"},
  @{Name='Ubuntu'; Path="OU=Workstations,OU=PACE,$DomainDN"},
  @{Name='Pilot'; Path="OU=Ubuntu,OU=Workstations,OU=PACE,$DomainDN"},
  @{Name='Production'; Path="OU=Ubuntu,OU=Workstations,OU=PACE,$DomainDN"},
  @{Name='Staging'; Path="OU=Ubuntu,OU=Workstations,OU=PACE,$DomainDN"},
  @{Name='Quarantine'; Path="OU=Ubuntu,OU=Workstations,OU=PACE,$DomainDN"},
  @{Name='Identity'; Path="OU=PACE,$DomainDN"},
  @{Name='Groups'; Path="OU=Identity,OU=PACE,$DomainDN"},
  @{Name='Service Accounts'; Path="OU=Identity,OU=PACE,$DomainDN"}
)
foreach ($OU in $OUs) {
  $DN = "OU=$($OU.Name),$($OU.Path)"
  if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -Identity $DN -ErrorAction SilentlyContinue)) {
    New-ADOrganizationalUnit -Name $OU.Name -Path $OU.Path -ProtectedFromAccidentalDeletion $true
  }
}

## 10.3 Xác minh

Get-ADOrganizationalUnit -Filter * -SearchBase "OU=PACE,$DomainDN" |
  Sort DistinguishedName | Select Name,DistinguishedName,ProtectedFromAccidentalDeletion |
  Export-Csv "$Root\PostChange\pace-ou.csv" -NoTypeInformation

## 10.4 Di chuyển object hiện hữu vào OU mới

Không di chuyển hàng loạt computer object trong cùng change với việc tạo OU. Xuất danh sách, xác minh owner và chỉ move theo batch pilot.

Get-ADComputer -Filter * -SearchBase "CN=Computers,$DomainDN" -Properties DNSHostName,OperatingSystem,LastLogonDate |
  Select Name,DNSHostName,OperatingSystem,LastLogonDate,DistinguishedName |
  Export-Csv "$Root\PreChange\default-computers-container.csv" -NoTypeInformation

# Ví dụ move một object đã được duyệt:
# Get-ADComputer 'UB-PILOT-001' | Move-ADObject -TargetPath $PilotOU -WhatIf

## 10.5 Quarantine và accidental deletion

Quarantine dùng cho object nghi stale/duplicate; không xóa ngay khi chưa xác minh thiết bị.

Production/Pilot OU phải ProtectedFromAccidentalDeletion=True.

Chỉ gỡ protection trong change xóa OU và phải xác nhận OU rỗng.

Ghi Description cho OU và computer object để thể hiện owner, change ID hoặc asset reference.

CHƯƠNG 11

# Thiết kế nhóm bảo mật và RBAC

## 11.1 Nhóm đề xuất

| Group | Scope | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| GG-AD-Join-Ubuntu | Global Security | Principal nhận quyền create/reset computer trong OU Ubuntu. |
| GG-Linux-Admins | Global Security | Nhóm quản trị Linux cấp cao; ánh xạ sudo ở SOP sau. |
| GG-Linux-Sudo-Tier1 | Global Security | Quyền vận hành giới hạn. |
| GG-Linux-Users | Global Security | Được phép đăng nhập Ubuntu theo access policy. |
| GG-Ubuntu-Pilot | Global Security | Scope user/computer pilot. |
| GG-Ubuntu-Production | Global Security | Scope production. |
| GG-UEM-Operators | Global Security | Vận hành PACE-UEM. |
| GG-Wazuh-Analysts | Global Security | SOC monitoring / investigation. |

## 11.2 Tạo group

$GroupsOU = "OU=Groups,OU=Identity,OU=PACE,$DomainDN"
$Groups = @(
 'GG-AD-Join-Ubuntu','GG-Linux-Admins','GG-Linux-Sudo-Tier1','GG-Linux-Users',
 'GG-Ubuntu-Pilot','GG-Ubuntu-Production','GG-UEM-Operators','GG-Wazuh-Analysts'
)
foreach ($Name in $Groups) {
  if (-not (Get-ADGroup -Filter "SamAccountName -eq '$Name'" -ErrorAction SilentlyContinue)) {
    New-ADGroup -Name $Name -SamAccountName $Name -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path $GroupsOU
  }
}

## 11.3 Membership governance

Không add user trực tiếp vào service delegation ACL; add group rồi quản lý membership.

GG-Linux-Admins phải có owner, ticket và review tối thiểu hàng quý.

Không đặt service account trong GG-Linux-Admins hoặc Domain Admins.

Sử dụng mô hình AGDLP khi cấp quyền tài nguyên Windows; Linux policy có thể tham chiếu global group theo SID/name.

Get-ADGroupMember 'GG-AD-Join-Ubuntu' | Select Name,SamAccountName,ObjectClass
Get-ADGroupMember 'GG-Linux-Admins' | Select Name,SamAccountName,ObjectClass

CHƯƠNG 12

# Service account cho Ubuntu domain join

Hình 4 - Service account và delegation model

## 12.1 Chuẩn tài khoản

| Thuộc tính | Giá trị đề xuất |
| --- | --- |
| SamAccountName | svc_ad_join_ubuntu |
| OU | OU=Service Accounts,OU=Identity,OU=PACE,... |
| Password | Tối thiểu 24 ký tự, random, lưu vault |
| Interactive logon | Deny local / RDP |
| Domain Admin | Không |
| Delegation | Chỉ OU Ubuntu |
| Review/rotation | Sau pilot và theo policy PACE |
| Owner | IT Infrastructure |

## 12.2 Tạo account

$SvcOU = "OU=Service Accounts,OU=Identity,OU=PACE,$DomainDN"
$SecurePassword = Read-Host 'Nhập mật khẩu random từ vault' -AsSecureString
New-ADUser -Name 'svc_ad_join_ubuntu' -SamAccountName 'svc_ad_join_ubuntu' `
  -UserPrincipalName 'svc_ad_join_ubuntu@pace.edu.vn' -Path $SvcOU `
  -AccountPassword $SecurePassword -Enabled $true -PasswordNeverExpires $false `
  -Description 'PACE-UEM delegated account for Ubuntu computer join; owner IT Infrastructure'
Add-ADGroupMember -Identity 'GG-AD-Join-Ubuntu' -Members 'svc_ad_join_ubuntu'

## 12.3 Deny interactive logon

Tạo GPO riêng áp dụng cho server/admin workstations phù hợp: Computer Configuration > Policies > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > User Rights Assignment. Thêm GG-AD-Join-Ubuntu vào “Deny log on locally” và “Deny log on through Remote Desktop Services”. Kiểm tra scope để không gây tác động ngoài ý muốn.

MẬT KHẨU: Không ghi mật khẩu vào script, tài liệu, ticket hoặc Ansible inventory dạng clear text. Dùng vault/password manager và rotate khi nghi ngờ lộ.

## 12.4 Validation

Get-ADUser svc_ad_join_ubuntu -Properties Enabled,PasswordLastSet,PasswordNeverExpires,MemberOf,Description |
  Format-List SamAccountName,Enabled,PasswordLastSet,PasswordNeverExpires,MemberOf,Description

## 12.5 Quy trình rotation và emergency disable

Mở change/ticket, xác định các job đang sử dụng credential và dừng enrollment mới.

Tạo mật khẩu random mới trong vault; không gửi qua email/chat.

Đổi password AD, cập nhật secret trong automation vault và chạy một join test trên Pilot OU.

Xóa secret cũ, kiểm tra audit log, ghi PasswordLastSet và người thực hiện.

# Emergency disable khi nghi ngờ compromise
Disable-ADAccount -Identity 'svc_ad_join_ubuntu'
Remove-ADGroupMember -Identity 'GG-AD-Join-Ubuntu' -Members 'svc_ad_join_ubuntu' -Confirm:$false
Get-ADUser svc_ad_join_ubuntu -Properties Enabled,MemberOf,PasswordLastSet

## 12.6 Audit account usage

Bật audit phù hợp cho account management/logon trên DC theo security baseline.

Đối chiếu thời điểm join computer object với change window và inventory deployment.

Cảnh báo khi service account được dùng ngoài Admin/UMS workflow hoặc ngoài giờ triển khai.

Review description, owner, group membership và password age hàng tháng.

CHƯƠNG 13

# Delegation quyền join domain

## 13.1 Phương án khuyến nghị: Delegation of Control Wizard

Microsoft khuyến nghị delegation theo OU để trao đúng tác vụ cho group mà không mở rộng Domain Admin. Delegation Wizard hỗ trợ cả tác vụ “Join a computer to a domain” và custom task. [R6]

Đăng nhập bằng tài khoản có quyền delegate; mở Active Directory Users and Computers (dsa.msc).

Chọn View > Advanced Features.

Chọn OU mục tiêu, ví dụ OU=Pilot,OU=Ubuntu,OU=Workstations,OU=PACE,...; chọn Action > Delegate Control.

Thêm group GG-AD-Join-Ubuntu, không thêm service account trực tiếp.

Chọn Create a custom task to delegate.

Chọn Only the following objects in the folder > Computer objects.

Đánh dấu Create selected objects in this folder. Delete chỉ bật nếu quy trình yêu cầu automation xóa object; mặc định không cấp.

Chọn General và Property-specific; cấp Read, Write, Reset password, Read/Write Account Restrictions, Validated write to DNS host name, Validated write to service principal name.

Finish; export ACL trước/sau bằng dsacls; kiểm thử trên Pilot OU.

## 13.2 Evidence và xác minh ACL

$PilotOU = "OU=Pilot,OU=Ubuntu,OU=Workstations,OU=PACE,$DomainDN"
dsacls.exe $PilotOU > "$Root\ACL\pilot-ou-acl-after.txt"

# Kiểm tra owner và access rules qua AD provider.
(Get-Acl "AD:$PilotOU").Access |
  Where-Object IdentityReference -match 'GG-AD-Join-Ubuntu' |
  Select IdentityReference,ActiveDirectoryRights,AccessControlType,ObjectType,InheritanceType,InheritedObjectType |
  Export-Csv "$Root\ACL\join-delegation.csv" -NoTypeInformation

## 13.3 Kiểm thử least privilege

| Test | Kết quả mong đợi |
| --- | --- |
| Create computer trong Pilot OU | PASS. |
| Create computer ngoài Ubuntu OU | DENIED. |
| Reset computer object do account tạo | PASS nếu đã cấp Reset password. |
| Modify user/group | DENIED. |
| Interactive logon/RDP bằng service account | DENIED. |
| Join bằng Domain Admin | Không dùng trong pilot chính thức. |

SCOPE: Delegation tại OU cha sẽ kế thừa xuống các OU con. Kiểm tra inheritance trước khi cấp để tránh quyền lan sang Production/Quarantine ngoài dự kiến.

CHƯƠNG 14

# Computer account quota và prestaging

## 14.1 MachineAccountQuota

Mặc định, authenticated users có thể join một số computer account thông qua ms-DS-MachineAccountQuota; Microsoft mô tả mặc định lịch sử là 10. Người có delegated create/delete computer không bị giới hạn này. [R7]

$DomainDN = (Get-ADDomain).DistinguishedName
Get-ADObject $DomainDN -Properties 'ms-DS-MachineAccountQuota' |
  Select DistinguishedName,'ms-DS-MachineAccountQuota'

## 14.2 Khuyến nghị PACE

SHOULD đặt quota về 0 sau khi đánh giá hệ thống hiện có và phê duyệt change, để user thường không tự tạo machine account.

Mọi join Ubuntu sử dụng delegated account/automation hoặc computer object prestaged.

Không thay quota bằng ADSI Edit trực tiếp nếu có thể dùng Set-ADObject; luôn export giá trị trước thay đổi.

# Chỉ chạy sau impact assessment và approval.
$Before = (Get-ADObject $DomainDN -Properties 'ms-DS-MachineAccountQuota').'ms-DS-MachineAccountQuota'
$Before | Out-File "$Root\PreChange\machine-account-quota.txt"
Set-ADObject -Identity $DomainDN -Replace @{'ms-DS-MachineAccountQuota'=0}
Get-ADObject $DomainDN -Properties 'ms-DS-MachineAccountQuota'

## 14.3 Prestaging computer objects

$PilotOU = "OU=Pilot,OU=Ubuntu,OU=Workstations,OU=PACE,$DomainDN"
New-ADComputer -Name 'UB-PILOT-001' -SamAccountName 'UB-PILOT-001$' `
  -DNSHostName 'UB-PILOT-001.pace.edu.vn' -Path $PilotOU -Enabled $true `
  -Description 'PACE-UEM Ubuntu pilot endpoint'

Get-ADComputer 'UB-PILOT-001' -Properties DNSHostName,Enabled,DistinguishedName

## 14.4 Hai mô hình deployment

| Mô hình | Ưu điểm | Nhược điểm | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- |
| Dynamic create bằng delegated account | Đơn giản cho zero-touch | Credential có quyền create trong OU | Dùng Pilot; credential phải vault. |
| Prestaged object | Kiểm soát inventory/hostname tốt | Cần quy trình tạo object trước | Dùng thiết bị có asset list ổn định. |
| Domain Admin join | Dễ test | Rủi ro đặc quyền rất cao | Cấm trong Production. |

CHƯƠNG 15

# Firewall và network flow

## 15.1 Phân loại flow

| Source | Destination | Purpose |
| --- | --- | --- |
| UMS01 / Ubuntu endpoints | AD DNS/DC | DNS, Kerberos, LDAP, SMB/GPO, password change, time. |
| Admin VLAN / RSAT | DC | AD administration, RPC, event/log access. |
| DC/PDC | Approved NTP | External/enterprise time synchronization. |
| DC DNS | Approved DNS forwarders | External name resolution. |

## 15.2 Port matrix tối thiểu cho Ubuntu -> DC

| Port | Protocol | Dịch vụ | Bắt buộc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | TCP/UDP | DNS | MUST | SRV/A/PTR; TCP cho response/zone cases. |
| 88 | TCP/UDP | Kerberos | MUST | Authentication; TCP khi ticket lớn. |
| 123 | UDP | NTP | MUST | Time sync theo thiết kế. |
| 389 | TCP/UDP | LDAP / DC Locator | MUST | SSSD/AD discovery. |
| 445 | TCP | SMB | MUST | SYSVOL/GPO/ADSys và join workflows. |
| 464 | TCP/UDP | Kerberos password change | MUST | kpasswd. |
| 3268 | TCP | Global Catalog | SHOULD | Forest-wide lookup. |
| 636 | TCP | LDAPS | OPTIONAL | Chỉ khi workflow dùng LDAPS. |
| 3269 | TCP | GC over TLS | OPTIONAL | Chỉ khi cần. |
| 135 + dynamic RPC | TCP | RPC admin/AD operations | CONDITIONAL | Không mở rộng endpoint nếu không có use case. |

Microsoft liệt kê các port AD, gồm DNS 53, Kerberos 88, LDAP 389/636, GC 3268/3269, SMB 445, RPC 135 và dynamic range cho các use case AD/trust/admin. [R8]

## 15.3 Kiểm thử từ Windows management host

$DC = '192.168.1.239'
53,88,389,445,464,636,3268,3269 | ForEach-Object {
  Test-NetConnection -ComputerName $DC -Port $_ |
    Select ComputerName,RemotePort,TcpTestSucceeded
} | Format-Table -AutoSize

## 15.4 Kiểm thử dự kiến từ UMS01

# Thực hiện sau SOP-003.
for p in 53 88 389 445 464 3268; do nc -zvw3 192.168.1.239 $p; done
dig @192.168.1.239 _ldap._tcp.dc._msdcs.pace.edu.vn SRV
chronyc sources -v
realm discover pace.edu.vn

KHÔNG EXPOSE: Không mở AD/DC ra Internet và không mở toàn bộ 49152-65535 từ mọi VLAN. Tách endpoint flows và admin/replication flows theo source/destination cụ thể.

CHƯƠNG 16

# LDAPS, LDAP signing và hardening readiness

## 16.1 Nguyên tắc

SSSD AD provider thường dùng Kerberos/GSSAPI và không bắt buộc LDAPS cho join cơ bản. Tuy nhiên PACE nên đánh giá LDAPS, LDAP signing/channel binding, SMBv1 và TLS như workstream hardening riêng; không bật enforcement đột ngột trên DC 2016 nếu chưa inventory legacy clients.

## 16.2 Kiểm tra LDAPS

# Kiểm tra certificate trong Local Computer\Personal.
Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My |
  Select Subject,Issuer,NotBefore,NotAfter,EnhancedKeyUsageList,Thumbprint

# Kiểm tra TCP.
Test-NetConnection -ComputerName <DC-FQDN> -Port 636

## 16.3 Kiểm tra SMBv1

Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol
Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB1Protocol,EnableSMB2Protocol,RequireSecuritySignature

## 16.4 Hardening gates

| Control | Trạng thái SOP-002 | Hành động |
| --- | --- | --- |
| LDAP signing/channel binding | Assess, chưa enforce tự động | Collect logs/compatibility; change riêng. |
| LDAPS certificate | Optional readiness | Triển khai AD CS/certificate đúng EKU/FQDN nếu cần. |
| SMBv1 | SHOULD Disabled | Compatibility test trước. |
| TLS 1.2 | SHOULD Enabled | Baseline Windows Server project. |
| Admin tiering | SHOULD | Dùng admin account riêng, không duyệt web/email trên DC. |
| EDR/XDR on DC | Theo platform hiện có | Không để agent gây latency/lock AD database. |

CHƯƠNG 17

# Chuẩn bị Group Policy và ADSys

## 17.1 Mục tiêu

Canonical ADSys bổ sung khả năng lấy và áp policy từ Active Directory cho Ubuntu, còn SSSD xử lý enrolment/authentication. [R9] SOP-002 chỉ chuẩn bị AD objects/GPO staging; cài ADSys và ADMX templates thực hiện ở SOP riêng.

## 17.2 GPO staging đề xuất

| GPO | Link | Trạng thái ban đầu |
| --- | --- | --- |
| GPO-Ubuntu-Computer-Baseline-Pilot | OU=Pilot | Created, link disabled hoặc settings empty. |
| GPO-Ubuntu-User-Baseline-Pilot | OU user pilot / scope group | Created, security filtering pilot only. |
| GPO-Ubuntu-Computer-Baseline-Prod | OU=Production | Không link trước UAT. |
| GPO-Deny-Interactive-Logon-ServiceAccounts | Scope server/admin systems | Test kỹ trước enforcement. |

## 17.3 Tạo GPO placeholder

Import-Module GroupPolicy
$PilotOU = "OU=Pilot,OU=Ubuntu,OU=Workstations,OU=PACE,$DomainDN"
if (-not (Get-GPO -Name 'GPO-Ubuntu-Computer-Baseline-Pilot' -ErrorAction SilentlyContinue)) {
  New-GPO -Name 'GPO-Ubuntu-Computer-Baseline-Pilot' -Comment 'PACE-UEM Ubuntu pilot; settings managed in ADSys SOP'
}
New-GPLink -Name 'GPO-Ubuntu-Computer-Baseline-Pilot' -Target $PilotOU -LinkEnabled No -ErrorAction SilentlyContinue

## 17.4 Guardrails

Không sửa Default Domain Policy để chứa Ubuntu settings.

Không link GPO pilot vào domain root.

Dùng Security Filtering và OU ring để giới hạn blast radius.

Backup GPO trước/sau mỗi thay đổi và lưu report HTML/XML.

Không giả định mọi Windows GPO sẽ áp được trên Ubuntu; chỉ policy được ADSys hỗ trợ.

Get-GPOReport -All -ReportType Html -Path "$Root\PostChange\gpo-report.html"
Get-GPInheritance -Target $PilotOU | Format-List * | Out-File "$Root\PostChange\pilot-gp-inheritance.txt"

CHƯƠNG 18

# Tạo DNS record cho UMS01

## 18.1 Giá trị chuẩn

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Hostname | UMS01 |
| FQDN | ums01.pace.edu.vn |
| IPv4 | 192.168.1.31 |
| Zone | pace.edu.vn |
| Reverse zone | 1.168.192.in-addr.arpa |
| PTR | 31 -> ums01.pace.edu.vn |

## 18.2 Tạo A và PTR

# Kiểm tra conflict trước.
Resolve-DnsName ums01.pace.edu.vn -ErrorAction SilentlyContinue
Resolve-DnsName 192.168.1.31 -ErrorAction SilentlyContinue

# Tạo A + PTR; yêu cầu reverse zone đã tồn tại.
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName 'pace.edu.vn' -Name 'ums01' `
  -IPv4Address '192.168.1.31' -CreatePtr -AllowUpdateAny:$false

Resolve-DnsName ums01.pace.edu.vn
Resolve-DnsName 192.168.1.31

## 18.3 Nếu record tồn tại sai

Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName 'pace.edu.vn' -Name 'ums01'
# Không xóa nếu chưa xác định owner. Sau approval:
# Remove-DnsServerResourceRecord -ZoneName 'pace.edu.vn' -Name 'ums01' -RRType A -Force

DHCP/DYNAMIC DNS: Nếu endpoint Ubuntu dùng DHCP, xác định rõ DHCP server hay client chịu trách nhiệm update A/PTR và secure update credential. Không dùng AllowUpdateAny cho record Production.

CHƯƠNG 19

# Bộ script triển khai PowerShell

## 19.1 Script 01 - AD Preflight Read-Only

# SOP002-01-AD-Preflight.ps1
# Chạy read-only, tạo evidence pack.
#Requires -RunAsAdministrator
$ErrorActionPreference = 'Continue'
$Stamp = Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss'
$Root = "D:\PACE-UEM\SOP-002\$Stamp"
New-Item $Root -ItemType Directory -Force | Out-Null
'PreChange','ADHealth','DNS','Time','ACL' | ForEach-Object {
  New-Item (Join-Path $Root $_) -ItemType Directory -Force | Out-Null
}
Start-Transcript -Path (Join-Path $Root 'transcript.txt')
Import-Module ActiveDirectory
Import-Module DnsServer
Import-Module GroupPolicy

Get-ADForest | Format-List * | Out-File "$Root\PreChange\forest.txt"
Get-ADDomain | Format-List * | Out-File "$Root\PreChange\domain.txt"
Get-ADDomainController -Filter * | Export-Csv "$Root\PreChange\dcs.csv" -NoTypeInformation
netdom query fsmo | Out-File "$Root\PreChange\fsmo.txt"
dcdiag /e /c /v /f:"$Root\ADHealth\dcdiag.txt"
dcdiag /test:DNS /e /v /f:"$Root\DNS\dcdiag-dns.txt"
repadmin /replsummary | Out-File "$Root\ADHealth\repadmin-summary.txt"
Get-DnsServerZone | Export-Csv "$Root\DNS\zones.csv" -NoTypeInformation
Resolve-DnsName -Type SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.pace.edu.vn | Out-File "$Root\DNS\ldap-srv.txt"
Resolve-DnsName -Type SRV _kerberos._tcp.pace.edu.vn | Out-File "$Root\DNS\kerberos-srv.txt"
w32tm /query /source | Out-File "$Root\Time\source.txt"
w32tm /query /status | Out-File "$Root\Time\status.txt"
w32tm /monitor /domain:pace.edu.vn | Out-File "$Root\Time\monitor.txt"
Get-ADReplicationSite -Filter * | Export-Csv "$Root\PreChange\sites.csv" -NoTypeInformation
Get-ADReplicationSubnet -Filter * | Export-Csv "$Root\PreChange\subnets.csv" -NoTypeInformation
Stop-Transcript
Write-Host "Evidence: $Root" -ForegroundColor Green

## 19.2 Script 02 - Tạo OU và Group

# SOP002-02-Create-Structure.ps1
# Đọc kỹ Chương 10-11 và chạy với -WhatIf trước khi bỏ -WhatIf.
#Requires -Modules ActiveDirectory
$DomainDN=(Get-ADDomain).DistinguishedName
# Sử dụng arrays ở Chương 10 và 11.
# Thêm -WhatIf cho New-ADOrganizationalUnit/New-ADGroup trong lần chạy đầu.
# Sau khi review output, chạy chính thức và export evidence.

## 19.3 Script 03 - Post-change validation

# SOP002-03-PostValidation.ps1
$PilotOU="OU=Pilot,OU=Ubuntu,OU=Workstations,OU=PACE,$((Get-ADDomain).DistinguishedName)"
Get-ADOrganizationalUnit -Identity $PilotOU
Get-ADGroup 'GG-AD-Join-Ubuntu'
Get-ADUser 'svc_ad_join_ubuntu' -Properties MemberOf,Enabled,PasswordLastSet
(Get-Acl "AD:$PilotOU").Access | Where IdentityReference -match 'GG-AD-Join-Ubuntu'
Resolve-DnsName ums01.pace.edu.vn
Resolve-DnsName 192.168.1.31
dcdiag /test:DNS /v
w32tm /monitor /domain:pace.edu.vn

SCRIPT GOVERNANCE: Lưu script trong Git nội bộ; mỗi bản phải có version/tag, reviewer, change ID và hash. Không copy-paste script từ tài liệu vào Production nếu chưa thay placeholder và chạy -WhatIf/read-only.

CHƯƠNG 20

# Pilot validation và acceptance test

## 20.1 Pilot scope

| Đối tượng | Đề xuất |
| --- | --- |
| UMS01 | Ubuntu Server 24.04 LTS, 192.168.1.31. |
| Endpoint | 1-3 Ubuntu Desktop test, không dùng máy critical. |
| OU | Management cho UMS01; Pilot cho desktop. |
| User | 1 IT admin + 1 standard domain user. |
| Thời gian quan sát | Tối thiểu 2 ngày làm việc trước production ring. |
| Rollback | Leave domain + remove/quarantine object + restore ACL/GPO. |

## 20.2 Test cases phía AD

| ID | Test | Kỳ vọng | Evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| AD-01 | DCDiag critical tests | PASS | dcdiag-critical.txt |
| AD-02 | SRV LDAP/Kerberos | Resolve đúng DC | DNS output |
| AD-03 | Time hierarchy | PDC source hợp lệ | w32tm output |
| AD-04 | OU objects | Đúng DN, protected | OU export |
| AD-05 | Join delegation | Chỉ create/reset trong Pilot | ACL + test log |
| AD-06 | UMS01 A/PTR | Forward/reverse đúng | Resolve-DnsName |
| AD-07 | Service account | Không DA, deny interactive | AD/GPO evidence |
| AD-08 | GPO staging | Không tác động Windows | GPO report |

## 20.3 Test cases từ UMS01 sau SOP-003

# Chạy trên UMS01.
resolvectl status
dig @192.168.1.239 _ldap._tcp.dc._msdcs.pace.edu.vn SRV
dig @192.168.1.239 _kerberos._tcp.pace.edu.vn SRV
host 192.168.1.239
for p in 53 88 389 445 464 3268; do nc -zvw3 192.168.1.239 $p; done
timedatectl status
chronyc tracking
realm discover pace.edu.vn

## 20.4 Go/No-Go form

| Gate | Owner | PASS/FAIL | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Backup verified | AD Admin | _____ |  |
| AD health | AD Admin | _____ |  |
| DNS/SRV/PTR | AD Admin | _____ |  |
| Time/Kerberos | AD Admin | _____ |  |
| OU/Groups/Delegation | AD + Security | _____ |  |
| Firewall | Network/Security | _____ |  |
| UMS01 discovery test | Linux Engineer | _____ |  |
| Final Go | IT Manager | _____ |  |

## 20.5 Evidence bàn giao sau pilot

| Evidence | Đường dẫn / Ticket | Reviewer |
| --- | --- | --- |
| System State + wbadmin log | ________________________ | AD Admin |
| DCDiag / Repadmin / event logs | ________________________ | AD Admin |
| DNS SRV, A/PTR, time output | ________________________ | Linux + AD |
| OU/Group/ACL export | ________________________ | Security |
| Firewall test | ________________________ | Network |
| realm discover / join log | ________________________ | Linux |
| Go/No-Go approval | ________________________ | IT Manager |

## 20.6 Observation window

Không mở Production ring ngay sau một lần join thành công; theo dõi tối thiểu hai ngày làm việc.

Theo dõi DNS queries, KDC/LDAP errors, computer account churn, failed logons và service-account usage.

Ghi nhận thời gian login online/offline, tạo home directory và GPO/ADSys fetch ở SOP tiếp theo.

Chỉ sign-off khi không có regression trên Windows clients và AD health giữ nguyên hoặc tốt hơn baseline.

CHƯƠNG 21

# Rollback và khôi phục

## 21.1 Rollback theo loại thay đổi

| Thay đổi | Rollback |
| --- | --- |
| OU mới | Di chuyển object ra ngoài; gỡ protection; xóa OU nếu rỗng và được duyệt. |
| Group mới | Remove membership; xóa group nếu không còn ACL/reference. |
| Delegation ACL | Restore ACL theo dsacls/Get-Acl evidence hoặc remove explicit ACE. |
| Service account | Disable ngay; remove group; rotate/revoke credential; không xóa khi đang điều tra. |
| GPO placeholder | Disable/unlink; restore từ Backup-GPO nếu đã sửa settings. |
| DNS A/PTR UMS01 | Remove đúng record sau xác minh không còn use case. |
| MachineAccountQuota | Restore giá trị pre-change. |
| Time configuration | Restore previous peer/source settings; restart W32Time và validate. |
| AD object deletion | Dùng Recycle Bin nếu đã bật; nếu không, theo authoritative restore/forest recovery plan. |

## 21.2 Ví dụ rollback quota và DNS

# MachineAccountQuota
$OldQuota = Get-Content "$Root\PreChange\machine-account-quota.txt"
Set-ADObject -Identity $DomainDN -Replace @{'ms-DS-MachineAccountQuota'=[int]$OldQuota}

# DNS UMS01 - chỉ sau approval.
Remove-DnsServerResourceRecord -ZoneName 'pace.edu.vn' -Name 'ums01' -RRType A -Force
Remove-DnsServerResourceRecord -ZoneName '1.168.192.in-addr.arpa' -Name '31' -RRType PTR -Force

## 21.3 Active Directory Recycle Bin

AD Recycle Bin giữ lại các thuộc tính của object bị xóa và có thể khôi phục membership; nhưng không bật mặc định và việc enable là không thể đảo ngược. Functional level phải từ Windows Server 2008 R2 trở lên. [R10] Vì vậy đây là decision riêng, không tự enable trong script SOP-002.

CHƯƠNG 22

# Troubleshooting

| Triệu chứng | Nguyên nhân thường gặp | Chẩn đoán | Xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| realm discover không thấy domain | DNS không dùng AD DNS / SRV thiếu | dig SRV, dcdiag DNS | Sửa resolver/zone/SRV trước. |
| KRB5KDC_ERR / clock skew | Time source sai | w32tm, chronyc, timedatectl | Sửa PDC/NTP, resync. |
| Join tạo object ở CN=Computers | Không chỉ định OU hoặc delegation sai | Get-ADComputer DN | Chỉ định OU trong realmd/adcli; sửa workflow. |
| Access denied khi join | Thiếu create/reset/validated writes | ACL export, service account group | Sửa delegation trên Pilot OU. |
| Duplicate computer account | Hostname trùng/object stale | Get-ADComputer -Filter | Quarantine/reset object theo procedure. |
| DNS A đúng nhưng PTR sai | Reverse zone/PTR thiếu | Resolve-DnsName IP | Tạo reverse zone/PTR đúng. |
| GPO không tải trên Ubuntu | SMB 445/SYSVOL/ADSys chưa đúng | smbclient, adsysctl | Xử lý trong ADSys SOP; xác minh SYSVOL. |
| DCDiag DNS lỗi | DC NIC DNS/zone/Netlogon | dcdiag /test:dns /v | Sửa theo lỗi cụ thể; không bỏ qua. |
| Replication error | DNS/RPC/time/topology | repadmin, event logs | Dừng pilot; xử lý AD incident. |
| Service account login được RDP | Deny GPO chưa scope/apply | gpresult, secpol | Sửa GPO và test lại. |

## 22.1 Command quick reference

# AD health
dcdiag /e /c /v
repadmin /replsummary
netdom query fsmo

# DNS
Resolve-DnsName -Type SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.pace.edu.vn
dcdiag /test:dns /v

# Time
w32tm /query /source
w32tm /query /status
w32tm /monitor /domain:pace.edu.vn

# AD objects
Get-ADComputer -Filter "Name -like 'UB-*'" -Properties DNSHostName,LastLogonDate
Get-ADOrganizationalUnit -Filter * -SearchBase "OU=PACE,$DomainDN"
Get-ADGroupMember GG-AD-Join-Ubuntu

# ACL
dsacls "OU=Pilot,OU=Ubuntu,OU=Workstations,OU=PACE,DC=pace,DC=edu,DC=vn"

CHƯƠNG 23

# Vận hành định kỳ sau triển khai

## 23.1 Lịch kiểm soát

| Tần suất | Hoạt động | Evidence |
| --- | --- | --- |
| Hàng ngày | AD/DNS service health, replication alerts, backup status | Monitoring/ticket. |
| Hàng tuần | DCDiag critical, DNS SRV, W32Time source, stale pilot objects | Report. |
| Hàng tháng | GPO backup, service account membership, ACL drift | CSV/backup. |
| Hàng quý | Privileged group review, join account rotation, DR tabletop | Approval record. |
| Hàng năm | Forest recovery exercise, DC lifecycle review, architecture update | Exercise report. |

## 23.2 Stale computer cleanup

# Chỉ báo cáo; không xóa tự động.
$Cutoff=(Get-Date).AddDays(-90)
Get-ADComputer -SearchBase "OU=Ubuntu,OU=Workstations,OU=PACE,$DomainDN" -Filter * -Properties LastLogonDate,Enabled,DNSHostName |
  Where-Object { -not $_.LastLogonDate -or $_.LastLogonDate -lt $Cutoff } |
  Select Name,Enabled,LastLogonDate,DNSHostName,DistinguishedName |
  Export-Csv "$Root\PostChange\stale-ubuntu-computers.csv" -NoTypeInformation

## 23.3 Drift checks

☐ ACL của OU Pilot/Production phải khớp baseline.

☐ GG-AD-Join-Ubuntu chỉ chứa account được phê duyệt.

☐ Service account không nằm trong privileged groups.

☐ MachineAccountQuota giữ giá trị đã phê duyệt.

☐ GPO pilot/prod không bị link sai scope.

☐ A/PTR/SRV không có duplicate hoặc stale record.

CHƯƠNG 24

# Checklist nghiệm thu và bàn giao

## 24.1 Checklist kỹ thuật

☐ System State backup đã hoàn tất và wbadmin get versions hiển thị version hợp lệ.

☐ GPO backup và DNS inventory đã lưu ngoài DC hoặc backup target được phê duyệt.

☐ DCDiag critical tests PASS; lỗi còn lại có owner/ticket và không ảnh hưởng pilot.

☐ Replication PASS hoặc single-DC risk acceptance đã ký.

☐ SYSVOL và NETLOGON available.

☐ _ldap/_kerberos SRV, DC A/PTR và external forwarding PASS.

☐ PDC Emulator sử dụng nguồn NTP hợp lệ; w32tm monitor ổn định.

☐ 192.168.1.0/24 được map đúng AD site.

☐ OU PACE/Ubuntu/Pilot/Production/Quarantine/Staging đã tạo và protected.

☐ Groups RBAC đã tạo; membership tối thiểu.

☐ svc_ad_join_ubuntu không là Domain Admin và bị deny interactive logon.

☐ Delegation chỉ áp dụng đúng Ubuntu OU và đã kiểm thử ngoài scope bị deny.

☐ MachineAccountQuota đã review và quyết định được ghi nhận.

☐ Firewall flow UMS01 -> DC được phê duyệt.

☐ UMS01 A/PTR 192.168.1.31 PASS.

☐ GPO staging không tác động Windows clients.

☐ Evidence pack và rollback plan đã bàn giao.

☐ IT Manager phê duyệt chuyển sang SOP-003/SOP-004.

## 24.2 Sign-off

| Vai trò | Họ tên | Ký / Ngày | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| AD Administrator |  |  | PASS / FAIL |
| Linux Engineer |  |  | PASS / FAIL |
| Network/Security |  |  | PASS / FAIL |
| IT Manager |  |  | GO / NO-GO |

OUTPUT: Khi checklist PASS, Team IT được phép thực hiện SOP-003 - cài/hardening UMS01 và SOP-004 - join UMS01 vào domain.

CHƯƠNG PHỤ LỤC A

# Biến môi trường và Distinguished Name chuẩn

| Biến | Giá trị mẫu |
| --- | --- |
| $DomainFQDN | pace.edu.vn |
| $DomainDN | DC=pace,DC=edu,DC=vn |
| $DCIP | 192.168.1.239 |
| $UMSName | UMS01 |
| $UMSFQDN | ums01.pace.edu.vn |
| $UMSIP | 192.168.1.31 |
| $PilotOU | OU=Pilot,OU=Ubuntu,OU=Workstations,OU=PACE,DC=pace,DC=edu,DC=vn |
| $ManagementOU | OU=Management,OU=Ubuntu,OU=Servers,OU=PACE,DC=pace,DC=edu,DC=vn |

$Domain = Get-ADDomain
$DomainFQDN = $Domain.DNSRoot
$DomainDN   = $Domain.DistinguishedName
$DCIP       = '192.168.1.239'
$UMSName    = 'UMS01'
$UMSFQDN    = 'ums01.pace.edu.vn'
$UMSIP      = '192.168.1.31'

CHƯƠNG PHỤ LỤC B

# Firewall matrix mở rộng

| Flow | Port/Protocol | Lý do | Scope |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubuntu -> AD DNS | 53 TCP/UDP | DNS/SRV | UMS01 + Ubuntu VLAN to DC/DNS only |
| Ubuntu -> KDC | 88 TCP/UDP | Kerberos | To DC only |
| Ubuntu -> LDAP | 389 TCP/UDP | Identity/DC locator | To DC only |
| Ubuntu -> SMB | 445 TCP | SYSVOL/GPO/join | To DC only |
| Ubuntu -> Kpasswd | 464 TCP/UDP | Password change | To DC only |
| Ubuntu -> GC | 3268 TCP | Forest lookup | To GC only |
| Ubuntu -> NTP | 123 UDP | Time | To approved DC/NTP |
| Admin -> DC | 135 + RPC dynamic TCP | AD administration | Admin VLAN only |
| DC -> DNS forwarder | 53 TCP/UDP | Internet DNS | Approved resolver only |
| PDC -> NTP | 123 UDP | Authoritative time | Approved peers only |

CHƯƠNG PHỤ LỤC C

# RACI triển khai

| Hoạt động | IT Manager | AD Admin | Linux | Network/Security |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Approve namespace/architecture | A | C | C | C |
| System State/GPO backup | I | R/A | I | I |
| AD health/DNS/NTP | I | R/A | C | C |
| OU/group/delegation | A | R | C | C |
| Firewall | A | C | C | R |
| UMS01 discovery | I | C | R/A | C |
| Pilot Go/No-Go | A | R | R | R |
| Rollback/incident | A | R | R | R |

R = Responsible; A = Accountable; C = Consulted; I = Informed.

CHƯƠNG PHỤ LỤC D

# Mẫu biên bản thay đổi

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Change ID |  |
| Ngày/giờ |  |
| Người thực hiện |  |
| Backup version/path |  |
| Baseline issues |  |
| Thay đổi thực tế |  |
| Evidence path |  |
| Post-validation |  |
| Rollback đã dùng? |  |
| Kết luận |  |
| Approver |  |

CHƯƠNG PHỤ LỤC E

# Security review checklist

☐ Domain Admin membership đã review.

☐ Service account không interactive logon và không có mailbox/license không cần thiết.

☐ Credential nằm trong vault; không hard-code.

☐ Delegation chỉ trên đúng OU; không Full Control.

☐ MachineAccountQuota đã quyết định.

☐ Admin access đến DC qua Admin VLAN/jump host.

☐ SMBv1/LDAP/TLS posture đã inventory.

☐ DC có backup, monitoring và EDR/XDR được hỗ trợ.

☐ Không expose AD ports ra Internet.

☐ Log và evidence được bảo vệ khỏi chỉnh sửa.

CHƯƠNG PHỤ LỤC F

# Decision log

| ID | Quyết định | Trạng thái | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| DG-01 | Giữ domain pace.edu.vn; không đổi local.pace | APPROVED / ______ | IT Manager |
| DG-02 | Cho phép pilot trên Windows Server 2016 | APPROVED / ______ | IT Manager |
| DG-03 | Single DC risk hoặc triển khai DC02 | ______ | IT Manager |
| DG-04 | Set MachineAccountQuota=0 | ______ | Security/AD |
| DG-05 | Enable AD Recycle Bin | ______ | AD/IT Manager |
| DG-06 | LDAPS/LDAP signing enforcement roadmap | ______ | Security |

CHƯƠNG PHỤ LỤC G

# Tài liệu tham chiếu chính thức

[R1] Microsoft Learn - Active Directory Forest Recovery: Back up System State

[R2] Microsoft Learn - DCDiag command reference

[R3] Microsoft Learn - Verify SRV DNS records for a domain controller

[R4] Microsoft Learn - Windows Time service tools and settings

[R5] Microsoft Learn - Creating a Site Design

[R6] Microsoft Learn - Delegation of control in AD DS

[R7] Microsoft Learn - Default workstation number a user can join to the domain

[R8] Microsoft Learn - Configure firewall for AD domains and trusts

[R9] Canonical ADSys documentation - How-to guides and architecture

[R10] Microsoft Learn - Enable and use Active Directory Recycle Bin

[R11] Microsoft Learn - Backup-GPO PowerShell cmdlet

[R12] Microsoft Learn - Delegating Administration by Using OU Objects

Nguồn được truy cập ngày 24/07/2026. Khi triển khai ở thời điểm khác, Team IT phải kiểm tra phiên bản tài liệu và support lifecycle mới nhất.

CHƯƠNG PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Vai trò | Họ tên | Ký tên | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Người soạn |  |  |  |
| AD Technical Reviewer |  |  |  |
| Security Reviewer |  |  |  |
| IT Manager - Approver |  |  |  |

TRẠNG THÁI: Tài liệu chỉ có hiệu lực khi có phê duyệt và change record tương ứng. Phiên bản 1.0 được thay thế hoàn toàn bởi phiên bản 2.0 FINAL.