PACE UNIFIED ENDPOINT MANAGEMENT

SOP-018

# QUẢN LÝ LỖ HỔNG, VÁ LỖI VÀ REMEDIATION

Wazuh, Greenbone, Ubuntu Security Notices, Landscape và Ansible

| Phiên bản | 2.0 FINAL |
| --- | --- |
| Ngày ban hành | 25/07/2026 |
| Chủ sở hữu tài liệu | IT Security & Endpoint Operations |
| Đối tượng sử dụng | IT Manager, System Engineer, Security Engineer, Helpdesk |
| Phân loại | Internal Use |
| Trạng thái | Approved for Pilot / chờ phê duyệt Production |

Tài liệu triển khai kỹ thuật. Mọi thay đổi Production phải đi qua quy trình Change Management và có kế hoạch rollback.

# KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | SOP-018 |
| Tên tài liệu | QUẢN LÝ LỖ HỔNG, VÁ LỖI VÀ REMEDIATION |
| Phiên bản | 2.0 FINAL |
| Owner | IT Security & Endpoint Operations |
| Review cycle | 12 tháng hoặc khi có thay đổi kiến trúc/phiên bản lớn |
| Hệ thống liên quan | AD DS, Ubuntu 24.04 LTS, PACE-UEM, Ansible, Wazuh, Landscape |

## Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Mô tả | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/07/2026 | Bản khởi tạo phạm vi và kiến trúc | IT Manager |
| 2.0 FINAL | 25/07/2026 | Bổ sung hướng dẫn triển khai, kiểm thử, rollback và runbook | Chờ ký duyệt |

## Nguyên tắc sử dụng

Thực hiện trên môi trường Pilot trước khi áp dụng Production.

Không chép mật khẩu, private key hoặc token thật vào tài liệu hay Git repository.

Mọi lệnh có khả năng gián đoạn phải được chạy trong maintenance window đã phê duyệt.

Lưu evidence: ticket, log, ảnh kiểm thử, checksum và người thực hiện.

# MỤC LỤC NỘI DUNG

1. MỤC TIÊU VÀ DEFINITION OF DONE

2. VULNERABILITY MANAGEMENT LIFECYCLE

3. NGUỒN DỮ LIỆU VÀ PHẠM VI SCAN

4. ASSET CRITICALITY VÀ RISK PRIORITIZATION

5. SLA KHẮC PHỤC VÀ ESCALATION

6. WAZUH VULNERABILITY DETECTION

7. GREENBONE/OPENVAS NETWORK SCAN

8. TRIAGE VÀ XÁC MINH FALSE POSITIVE

9. PATCH RINGS VÀ MAINTENANCE WINDOW

10. REMEDIATION BẰNG LANDSCAPE/ANSIBLE/APT

11. EXCEPTION VÀ COMPENSATING CONTROL

12. VERIFY, REPORT VÀ EVIDENCE

13. EMERGENCY REMEDIATION

14. ROLLBACK VÀ TROUBLESHOOTING

PHỤ LỤC A - PLAYBOOK MẪU

PHỤ LỤC B - CHECKLIST

LƯU Ý: Mục lục dạng tĩnh để bảo đảm hiển thị nhất quán khi mở bằng Microsoft Word và LibreOffice. Cập nhật khi thay đổi cấu trúc tài liệu.

# 1. MỤC TIÊU VÀ DEFINITION OF DONE

SOP này biến dữ liệu CVE thành quy trình remediation có owner, deadline, kiểm thử và xác nhận đóng. Detection không được coi là hoàn thành cho đến khi package/configuration đã được sửa, endpoint được rescan và evidence được lưu trong PACE Device Center hoặc ticket system.

Hình 1. Vòng đời quản lý lỗ hổng và vá lỗi

| Kết quả | Tiêu chí |
| --- | --- |
| Visibility | 100% endpoint managed gửi inventory package và scan theo lịch. |
| Prioritization | Finding có CVE, severity, asset criticality, exposure, owner và due date. |
| Controlled deployment | Patch đi qua DEV/Pilot/Production ring và maintenance window. |
| Verification | Finding chuyển solved/closed sau rescan, không chỉ sau lệnh apt. |
| Exception | Rủi ro chấp nhận có owner, expiry, compensating control và phê duyệt. |

# 2. VULNERABILITY MANAGEMENT LIFECYCLE

| Giai đoạn | Hoạt động | Owner |
| --- | --- | --- |
| Discover | Wazuh package inventory, Greenbone network scan, Ubuntu USN, vendor advisory | Security |
| Analyze | Loại duplicate, xác nhận affected version/exposure | Security + Linux Admin |
| Prioritize | CVSS, exploitability, Internet exposure, business criticality | Security + Service Owner |
| Remediate | Patch, upgrade, config hardening, isolation hoặc replacement | Endpoint Ops |
| Verify | Inventory refresh, rescan, smoke test, evidence | Security |
| Improve | RCA cho SLA breach, cập nhật image/repository/playbook | IT Manager |

# 3. NGUỒN DỮ LIỆU VÀ PHẠM VI SCAN

| Nguồn | Điểm mạnh | Giới hạn/ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Wazuh Vulnerability Detection | Correlate package inventory của agent với vulnerability intelligence; theo dõi Active/Solved | Phụ thuộc inventory/version mapping; không thay thế network/service scan. |
| Greenbone/OpenVAS | Phát hiện service exposure và network vulnerability | Scan credentialed cho độ chính xác cao; quản lý feed và performance. |
| Ubuntu Security Notices | Nguồn vendor cho Ubuntu package và trạng thái fix | Đối chiếu đúng release/pocket. |
| Landscape/APT | Trạng thái package và triển khai update theo nhóm | Không tự quyết định business risk. |
| Manual/vendor advisory | Ứng dụng nội bộ, firmware, third-party binary | Cần owner cập nhật inventory. |

LƯU Ý: Không dùng một scanner làm nguồn sự thật duy nhất. PACE Device Center cần hợp nhất finding theo CVE + asset + package/service và lưu timestamp từng nguồn.

# 4. ASSET CRITICALITY VÀ RISK PRIORITIZATION

| Yếu tố | Điểm mẫu |
| --- | --- |
| CVSS/Severity | Critical 5; High 4; Medium 3; Low 1 |
| Known exploitation/active attack | +3 |
| Internet hoặc user-wide exposure | +2 |
| Server/identity/security critical asset | +2 |
| Compensating control hiệu quả | -1 đến -2 |
| Không thể xác minh affected | Giữ trạng thái Needs validation, không auto-close |

PACE có thể dùng Priority Score nội bộ để xếp hàng xử lý, nhưng không sửa CVSS gốc. Mọi điều chỉnh phải ghi lý do và nguồn dữ liệu. Asset Criticality lấy từ SOP-009/PACE Device Center thay vì nhập lại trong Wazuh.

# 5. SLA KHẮC PHỤC VÀ ESCALATION

LƯU Ý: Bảng dưới là mục tiêu nội bộ đề xuất, cần IT Manager và business owner phê duyệt trước khi áp dụng thành KPI.

| Mức ưu tiên | Điều kiện | SLA đề xuất | Escalation |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Đang bị khai thác/Internet-facing critical/identity compromise | Contain trong 4 giờ; remediate 24 giờ | IT Manager + CEO/BCP nếu ảnh hưởng |
| P2 | Critical hoặc High trên critical asset | 72 giờ - 7 ngày | IT Manager + Service Owner |
| P3 | High/Medium thông thường | 30 ngày | Endpoint Ops lead |
| P4 | Low hoặc exposure thấp | 90 ngày hoặc release định kỳ | Backlog review |
| Exception | Không thể vá | Expiry tối đa 90 ngày, review lại | Risk owner phê duyệt |

# 6. WAZUH VULNERABILITY DETECTION

Wazuh agent dùng Syscollector để thu thập OS và package inventory; manager đối chiếu với vulnerability content và tạo finding/alert. Team IT phải kiểm tra agent inventory trước khi kết luận endpoint sạch.

# Endpoint - kiểm tra agent và inventory
sudo systemctl status wazuh-agent
sudo grep -A20 '<syscollector>' /var/ossec/etc/ossec.conf
sudo /var/ossec/bin/wazuh-control status

# Manager - kiểm tra log module
sudo grep -iE 'vulnerability|syscollector' /var/ossec/logs/ossec.log | tail -n 100

| Control | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Agent coverage | Tất cả Ubuntu Server/Desktop managed có agent online. |
| Inventory interval | Đủ nhanh cho SLA nhưng không gây tải; theo baseline SOP-010. |
| Dashboard filter | Theo severity, agent group, package, CVE, business unit. |
| Offline environment | Dùng repository offline nếu policy cấm CTI outbound; theo tài liệu Wazuh. |
| Retention | Finding Active/Solved và evidence theo SOP-011. |

# 7. GREENBONE/OPENVAS NETWORK SCAN

Dùng bản stable của Greenbone Community Edition hoặc appliance được hỗ trợ. Không chạy source checkout thay đổi hằng ngày cho Production. Scanner đặt trong SECURITY VLAN, scan theo scope được phê duyệt và giới hạn tốc độ để tránh gây gián đoạn.

| Loại scan | Tần suất | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Discovery nhẹ | Hằng tuần | Không brute-force; xác nhận tài sản mới. |
| Credentialed Ubuntu scan | Hằng tháng hoặc sau major change | Tài khoản scan read-only/sudo command giới hạn. |
| External exposure | Hằng tuần | Chỉ public IP/service của PACE. |
| Emergency scan | Khi có CVE nghiêm trọng | Scope hẹp, ưu tiên xác nhận exposure. |
| Rescan | Sau remediation | Dùng cùng test/credential để so sánh. |

CẢNH BÁO: Scan nhạy cảm phải có change/ticket. Không chạy DoS test, password brute-force hoặc destructive test trên Production.

# 8. TRIAGE VÀ XÁC MINH FALSE POSITIVE

Xác nhận asset, OS release, package/source và thời điểm inventory.

Đối chiếu installed version bằng dpkg-query/apt-cache policy và Ubuntu USN/vendor advisory.

Xác nhận service/package có thực sự được sử dụng hoặc exposed.

Kiểm tra fix đã backport: version Ubuntu có thể khác upstream nhưng đã chứa bản vá.

Chỉ đánh dấu False Positive khi có evidence và reviewer thứ hai; đặt expiry để rà soát lại.

dpkg-query -W -f='${Package}\t${Version}\n' openssl
apt-cache policy openssl
ubuntu-security-status --format json 2>/dev/null || pro security-status
ss -lntup
systemctl status <affected-service>

# 9. PATCH RINGS VÀ MAINTENANCE WINDOW

| Ring | Đối tượng | Thời gian giữ | Exit criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV | Lab/VM clone | 1-2 ngày | Install + boot + basic test |
| PILOT | 5-10% thiết bị đại diện | 2-5 ngày | Không lỗi critical; user acceptance |
| PROD-A | Endpoint ít critical | Theo window | Health OK 24 giờ |
| PROD-B | Server/critical endpoint | Sau PROD-A | Backup/rollback verified; owner approve |
| EMERGENCY | Affected scope | Ngay theo incident/change | Contain/risk justified; enhanced monitoring |

Snapshot repository từ SOP-014 giúp giữ bộ package đã test và rollback có kiểm soát. Không để endpoint Production trỏ trực tiếp nhiều nguồn repository không quản lý.

# 10. REMEDIATION BẰNG LANDSCAPE/ANSIBLE/APT

## 10.1 Pre-check

sudo apt-get update
apt list --upgradable
sudo dpkg --audit
systemctl --failed
findmnt /
df -h /
last -x | head

## 10.2 Ansible patch playbook có batch và reboot guard

- name: Patch Ubuntu ring
  hosts: patch_ring_pilot
  serial: 10%
  max_fail_percentage: 10
  become: true
  tasks:
    - name: Update apt metadata
      ansible.builtin.apt:
        update_cache: true
        cache_valid_time: 3600
    - name: Apply security/approved upgrades
      ansible.builtin.apt:
        upgrade: dist
      register: apt_result
    - name: Detect reboot requirement
      ansible.builtin.stat:
        path: /var/run/reboot-required
      register: reboot_required
    - name: Reboot during approved window
      ansible.builtin.reboot:
        reboot_timeout: 900
      when: reboot_required.stat.exists
    - name: Verify core services
      ansible.builtin.command: systemctl is-system-running --wait
      changed_when: false

LƯU Ý: Production playbook phải pin inventory/ring, kiểm tra service riêng của PACE, ghi change ID và không log secret. Dùng --check chỉ để xem thay đổi hỗ trợ check mode; apt upgrade vẫn cần Pilot thật.

# 11. EXCEPTION VÀ COMPENSATING CONTROL

| Trường bắt buộc | Ví dụ |
| --- | --- |
| Finding/CVE/asset | CVE-YYYY-NNNN trên UMS01 |
| Lý do không vá | Ứng dụng chưa tương thích; vendor đang kiểm thử |
| Exposure | Service chỉ MGMT VLAN; không Internet |
| Compensating control | Firewall allowlist, disable feature, Wazuh FIM/alert, isolation |
| Owner/approver | Service Owner + IT Manager + Security |
| Expiry | Ngày bắt buộc review/close; không exception vô thời hạn |

# 12. VERIFY, REPORT VÀ EVIDENCE

| KPI | Cách tính/ý nghĩa |
| --- | --- |
| Agent coverage | Managed endpoints online / total managed endpoints. |
| Critical overdue | Số P1/P2 quá SLA. |
| Mean time to remediate | Từ first detected đến verified solved. |
| Patch success rate | Endpoints success / endpoints attempted theo ring. |
| Reopen rate | Finding closed nhưng xuất hiện lại do rollback/reinstall. |
| Exception aging | Exception theo tuổi và ngày hết hạn. |

# Post-check endpoint
uname -r
dpkg-query -W -f='${Package}\t${Version}\n' <package>
systemctl --failed
journalctl -p err --since "1 hour ago" --no-pager
sudo /var/ossec/bin/wazuh-control status

# 13. EMERGENCY REMEDIATION

Xác nhận advisory và affected asset bằng hai nguồn khi có thể.

Nếu exploit active: cô lập/disable service trước khi chờ patch.

Tạo Emergency Change hoặc Incident, ghi risk của patch và risk của không patch.

Backup/snapshot theo SOP-012; triển khai Pilot tối thiểu nếu thời gian cho phép.

Deploy theo scope nhỏ nhất; theo dõi health/log liên tục.

Rescan, đóng finding và thực hiện post-implementation review trong 1-2 ngày làm việc.

# 14. ROLLBACK VÀ TROUBLESHOOTING

| Sự cố | Rollback/khắc phục |
| --- | --- |
| Package gây lỗi | Dùng repository snapshot/version trước; apt install package=version nếu version còn khả dụng và dependency phù hợp. |
| Kernel không boot | Boot kernel trước từ GRUB; giữ ít nhất một kernel known-good; điều tra trước khi xóa kernel. |
| dpkg interrupted | dpkg --configure -a; apt-get -f install; kiểm tra disk/lock. |
| Finding vẫn Active | Đợi inventory refresh; kiểm tra package source/version; rescan; xác minh backport mapping. |
| Mass failure | Dừng rollout, cô lập ring, rollback snapshot/config, mở Major Incident. |

CẢNH BÁO: Downgrade package có thể không được vendor hỗ trợ và có thể làm hỏng dữ liệu. Với database/application stateful, rollback phải theo runbook ứng dụng và backup đã kiểm thử.

# PHỤ LỤC A - SCRIPT PRE/POST PATCH

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
mode="${1:-pre}"
echo "mode=$mode host=$(hostname -f) time=$(date -Is)"
if [[ "$mode" == "pre" ]]; then
  apt-get update
  apt list --upgradable 2>/dev/null || true
  dpkg --audit || true
  systemctl --failed || true
  df -h /
else
  test ! -e /var/lib/dpkg/lock-frontend || true
  dpkg --audit || true
  systemctl --failed || true
  journalctl -p err --since "2 hours ago" --no-pager | tail -n 100
  [[ -e /var/run/reboot-required ]] && echo REBOOT_REQUIRED || echo NO_REBOOT_REQUIRED
fi

# PHỤ LỤC B - CHECKLIST NGHIỆM THU

Wazuh inventory/finding hoạt động trên Pilot.

Greenbone stable feed và scan profile được phê duyệt.

Asset criticality và SLA có owner.

Patch rings/maintenance window được cấu hình.

Playbook có serial, fail threshold và health check.

Exception có expiry/compensating control.

Rescan xác nhận Solved và evidence được lưu.

# TÀI LIỆU THAM CHIẾU CHÍNH THỨC

Wazuh Vulnerability Detection - https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/vulnerability-detection/index.html

Greenbone Community Documentation - https://greenbone.github.io/docs/latest/

NIST SP 800-40 Rev.4 Enterprise Patch Management - https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/40/r4/final

Ubuntu Security Notices - https://ubuntu.com/security/notices